## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 22. 01. 2015 | № | 21 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Ейск

Об утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие  Ейского городского поселения Ейского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие  Ейского городского поселения Ейского района»  (прилагается).

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района Е.В.Носиченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Ейского городского поселения

Ейского района                                                                                         В.В.Кульков

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  Ейского городского поселения       Ейского района

от  22 января 2015 года № 21

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района

# «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района»

Паспорт

муниципальной  программы Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие  Ейского городского поселения Ейского района»

| Наименование программы |  | муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района». |
| --- | --- | --- |
| Координатор Программы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Участники программы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района |
| Цели муниципальной программы |  | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, - обеспечение устойчивого территориального развития Ейского городского поселения Ейского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. Организация разработки документов территориального планирования Ейского городского поселения, подготовка градостроительной и землеустроительной документации; |
| Задачи муниципальной программы |  | - повышение уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры, улучшить санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий посредством привлечения руководителей территориального общественного самоуправления населения города. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | -построить три линии газопровода низкого давления протяженностью 5643 м; -построить одну линию газопровода среднего давления протяженностью 1350 м; -построить две линии водопровода протяженностью 2890 м; -построить две линии напорного коллектора канализации протяженностью 2350 м; -построить одну линию самотечной канализации протяженностью 660 м. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015-2017 годы |
| Исполнители мероприятий Программы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 12 050 000 (двенадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам: 2015 год – 4 850,0 тыс.рублей; 2016 год – 3 350,0 тыс.рублей; 2017 год – 3 850,0 тыс.рублей в том числе по разделам: «Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры» - 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3 000,0 тыс.рублей; 2016 год – 1 500,0 тыс.рублей; 2017 год – 2 000,0 тыс.рублей «Поддержка территориального общественного самоуправления» - 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1 800,0 тыс.рублей; 2016 год – 1 800,0 тыс.рублей; 2017 год – 1 800,0 тыс.рублей «Взносы в ассоциацию муниципальных образований» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей , в том числе по годам: 2015 год – 50,0 тыс.рублей; 2016 год – 50,0 тыс.рублей; 2017 год – 50,0 тыс.рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

1.1  Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры

Наиболее острые проблемы жилищно-коммунального комплекса, затрагивающие как жилищную сферу, так и экономику города, связаны с состоянием основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства, которое характеризуется высоким уровнем износа водопроводно-канализационных сетей и оборудования, высоким удельным весом доли ветхих и аварийных водопроводных и канализационных сетей.

Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источников финансирования. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Существующее техническое состояние тепловых сетей приводит ежегодно к многочисленным аварийным ситуациям. Осуществление теплоснабжения проводится в нерасчетных режимах, не выполняются нормативные и договорные требования к температурам теплоносителей, к гидравлическим и водным режимам. На большинстве объектов отсутствуют современные приборы учета и контроля параметров и расходов теплоносителей, нет автоматизированных систем управления теплоснабжением.

Неотъемлемой частью развития (расширения) инженерной инфраструктуры является газификация Ейского городского поселения Ейского района.

1. 2   Поддержка территориального общественного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление играет важную роль в процессе социального развития, является фактором, создающим благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, составляет основу гражданского общества.

За счет средств местного бюджета руководители органов территориального общественного самоуправления могут получать компенсационные выплаты на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива. Компенсационные выплаты осуществляются ежемесячно.

Реализация Программы обеспечит развитие инициативы граждан по непосредственному решению вопросов местного значения, позволит им принимать самое широкое участие в принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Основными целями  и задачами Программы являются повышение уровня      жизни    населения    Ейского  городского поселения Ейского района  посредством строительства и  расширения сетей водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.

Важной целью Программы является создание условий для развития территориального общественного самоуправления самоорганизации граждан по месту жительства, осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан Ейского городского поселения Ейского района.

Руководители территориального общественного самоуправления оказывают содействие органам местного самоуправления в проведении переписи населения, организуют проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, домов, придомовых территорий, приусадебных участков. Также оказывают содействие в организации контроля над соблюдением правил индивидуальной застройки, строительства объектов социально-культурного назначения. Участвуют в организации и проведении праздников улиц населенных пунктов и других хозяйственных и общеполитических мероприятиях. Привлекают население на выполнение работ по ликвидации сорной растительности, самовольных свалок. Рассматривают в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы граждан, ведут прием населения. По запросу органов местного самоуправления, правоохранительных органов выдают характеристики на граждан, проживающих на их территории.

Раздел 3. Сроки и этапы  реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы 2015-2017 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 12 050 000 (двенадцать   миллионов пятьдесят тысяч), за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам:

2015 год – 4 850,0 тыс.рублей;

2016 год – 3 350,0 тыс.рублей;

2017 год – 3 850,0 тыс.рублей

в том числе по разделам:

«Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры» - 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот  тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 000,0 тыс.рублей;

2016 год – 1 500,0 тыс.рублей;

2017 год – 2 000,0 тыс.рублей

«Поддержка территориального общественного самоуправления» - 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 800,0 тыс.рублей;

2016 год – 1 800,0 тыс.рублей;

2017 год – 1 800,0 тыс.рублей

«Взносы в ассоциацию муниципальных образований» - 150 000 (сто  пятьдесят тысяч) рублей , в том числе по годам:

2015 год – 50,0 тыс.рублей;

2016 год – 50,0 тыс.рублей;

2017 год – 50,0 тыс.рублей.

Раздел 5. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Источник финансиро-вания | Объем финансиро-вания | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) |  |  | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |  |
| 1 | Раздел 1 "Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение и канализация |  |  | Всего: |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по объекту "Ливневая канализация по ул.Красной - 2 очередь сброс в карьер (проектные работы,топосьемка участка,межевой план,схема участка на кадастровом плане) |  |  | Всего: | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Газоснабжение |  |  | Всего: |  | 2000,0 | 1500,0 | 2000,0 |  |
| 1.2.1 | Государственная экспертиза проекта инженерных изысканий по объекту: "Газоснабжение микрорайона Малиновая роща в пос.Широчанка Ейского городского поселения Ейского района" |  |  | Всего: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д.в п.Краснофлотский, г.Ейск (2- очередь) |  |  | Всего: | 2250,0 | 500,0 | 750,0 | 1000,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2250,0 | 500,0 | 750,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Герцена и ул.Колхозной ( разбивка трассы,технический надзор,строительный надзор,технический план и технический паспорт) |  |  | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Герцена и ул.Колхозной (строительно-монтажные работы) |  |  | Всего: | 910,0 | 510,0 | 400,0 | 0,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 910,0 | 510,0 | 400,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5 | Строительно-монтажные работы по объекту: "Газоснабжение микрорайона Малиновая роща в пос.Широчанка Ейского городского поселения Ейского района" |  |  | Всего: | 1840,0 | 490,0 | 350,0 | 1000,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1840,0 | 490,0 | 350,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Объекты Ейской косы |  |  | Всего: | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Государственная экспертиза проекта инженерных сетей по ул.Пляжной в г.Ейске |  |  | Всего: | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 1 "Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры" |  |  |  | Всего: | 6500,0 | 3000,0 | 1500,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6500,0 | 3000,0 | 1500,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 |  | Раздел 2 " Поддержка территориального общественного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива. Конпенсационные выплаты осуществляются ежемесячно. |  | Всего: | 5184,0 | 1728,0 | 1728,0 | 1728,0 | Администрация |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5184,0 | 1 728,0 | 1 728,0 | 1 728,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 |  | Стимулирование и поощрение активности руководителей на проведение мероприятий,связанных с выполнением уставной деятельности территориального общественного самоуправления |  | Всего: | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Администрация |
|  |  |  |  | местный бюджет | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 2 "Поддержка территориального общественного самоуправления" |  |  |  | Всего: | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 |  | Раздел 3 "Взносы в ассоциацию муниципальных образований" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Взносы в ассоциацию муниципальных образований | Всего: |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация |
|  |  |  | местный бюджет |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 3 "Взносы в ассоциацию муниципальных образований" |  |  | Всего: |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: |  | 12050,0 | 4850,0 | 3350,0 | 3850,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 12050,0 | 4850,0 | 3350,0 | 3850,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

# В соответствии с муниципальной  программой Ейского городского поселения Ейского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие  Ейского городского поселения Ейского района» денежные средства из местного бюджета расходуются на строительство и расширение инженерной инфраструктуры, улучшение санитарного состояния территории Ейского городского поселения Ейского района Выполнение мероприятий Программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района.

Уполномоченный орган Ейского городского поселения Ейского района, получивший средства на реализацию настоящей Программы, является ее исполнителем на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Прочими источниками финансирования реализации Программы могут являться средства инвесторов, средства краевого бюджета.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности программы (в стоимостном и/или физическом выражении)

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры, так как позволит построить:

- три нитки газопровода низкого давления  протяженностью 5643 м;

- одну нитку газопровода среднего давления  протяженностью 1350 м;

- две нитки водопровода протяженностью 2890 м;

- две нитки напорного коллектора  канализации протяженностью 2350 м;

- одну нитку самотечной канализации протяженностью 660 м.

улучшить санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий посредством привлечения руководителями территориального общественного самоуправления населения города

В результате привлечения руководителями территориального общественного самоуправления населения Ейского городского поселения Ейского района к работам по благоустройству Ейского городского поселения Ейского района по ликвидации сорной растительности, самовольных свалок, организации проведения смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, домов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских игровых и спортивных площадок улучшается санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий. Кроме того, в результате содействия учреждениям образования в проведении учета детей школьного и дошкольного возраста, организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, их досуга во внешкольное время, обеспечивается занятость детей в свободное от учебы время и в период каникул, развитие народного творчества, художественной самодеятельности, физической культуры и спорта.

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации Ейского городского поселения

Ейского района	                                                                                                                                                          А.С.Сивокоз