## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.06.2013 | № | 288 |
| --- | --- | --- | --- |

г.Ейск

О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 16 ноября 2011 года № 513

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ейского городского поселения Ейского  района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района  от 16 ноября 2011 года № 513 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы», изложив приложение к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского  поселения Ейского района на период 2012 – 2030 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 апреля 2013 года № 188 «О внесении изменений в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 16 ноября 2011 года № 513 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы» признать  утратившим  силу.

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ейского городского поселения

Ейского района 					      			          В.В.Кульков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ейского городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ейского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 июня 2013 года № 288 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Комплексное развитие пассажирского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспорта Ейского городского |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения Ейского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на период 2012-2030 годы" |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации, объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) |  | Единица измерения | Количество | Объем финансирования, всего (млн.руб.) | в том числе (млн.руб.) |  |  |  |  | Государственный заказчик, получатель субсидии, исполнитель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1.Повышение уровня развития маршрутной сети муниципального городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Итого по мероприятию | всего |  |  |  | 26,771 | 26,271 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 3,013 | 3,013 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 2,013 | 2,013 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 8,065 | 7,565 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 13,28 | 13,28 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения (в том числе проведение анкетирования населения, установка дорожных знаков, информационных табличек, | Всего |  | маршрут | 1 | 1,5 | 1 |  |  | 0,5 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспорта) |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 1,5 | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | изготовление паспартов маршрутов, схем движения, графиков движения) | 2021-2030 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта | Всего |  | объект | 130 | 25,271 | 25,271 |  |  | 0 |  | МКУ Ейского |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 3 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  | городского поселения |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Ейского района |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 16 | 3,013 | 3,013 |  |  | 0 |  | Центр городского |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 11 | 2,013 | 2,013 |  |  | 0 |  | хозяйства (далее - |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 36 | 6,565 | 6,565 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ") |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 64 | 13,28 | 13,28 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | павильоны ожидания | Всего |  | объект | 51 | 10,2 | 10,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 6 | 1,2 | 1,2 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 6 | 1,2 | 1,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 14 | 2,8 | 2,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 25 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | оборудование остановочных пунктов информационными электронными табло | Всего |  | объект | 30 | 1,671 | 1,671 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 4 | 0,213 | 0,213 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2 | 0,113 | 0,113 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 10 | 0,565 | 0,565 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 14 | 0,78 | 0,78 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | остановочные пункты (заездной карман, остановочная площадка) | Всего |  |  | 45 | 13 | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 3 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | объект | 5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 10 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 25 | 7,5 | 7,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | стоянки легкового такси | Всего |  | объект | 4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. Обновление подвижного состава, совершенствование организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по мероприятию | всего |  |  |  | 127,09 | 3 |  |  | 124,09 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 7,09 | 0 |  |  | 7,09 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 26 | 0 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 13 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 16 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 19,5 | 0 |  |  | 19,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских автобусных маршрутов регулярного сообщения | всего |  |  |  | 118,3 | 0 |  |  | 118,3 |  | перевозчики всех форм собственности |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. среднего класса |  |  |  | 91 | 118,3 | 0 |  |  | 118,3 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2012 |  |  | 1 | 1,3 | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 1 | 1,3 | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2013 |  |  | 20 | 26 | 0 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 20 | 26 | 0 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2014 |  |  | 10 | 13 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 10 | 13 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2015 |  |  | 10 | 13 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 10 | 13 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2016-2020 |  |  | 15 | 19,5 | 0 |  |  | 19,5 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 15 | 19,5 | 0 |  |  | 19,5 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2021-2030 |  |  | 35 | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.среднего класса |  |  |  | 35 | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение автобусов регулярного сообщения средствами спутниковой | всего |  | система | 329 | 5,79 | 0 |  |  | 5,79 |  | перевозчики всех форм собственности |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 329 | 5,79 | 0 |  |  | 5,79 |  |  |  |  |
|  | навигационной системы ГЛОНАСС/GPS,совместимыми с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание условий для обеспечения проезда маломобильных граждан путем: | всего |  | автобус | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2015 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы управления работой пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по мероприятию | всего |  |  |  | 34,8 | 0 |  |  | 34,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 2,6 | 0 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 9,4 | 0 |  |  | 9,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 18 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение систем автоматизированного контроля за сбором платы за проезд | всего |  | система | обследование пассажиропотока (ОПП) | 33,8 | 0 |  |  | 33,8 |  | перевозчики всех форм собственности |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  | в пассажирском автомобильном транспорте, обследование пассажиропотока и другие (указать) | 2014 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  | перевозчики всех форм собственности |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 9,4 | 0 |  |  | 9,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 18 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3.2. | Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному управлению движением автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярного сообщения | всего |  | служба |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | Учреждение, обеспечивающее установку и контроль за использованием навигационных систем на транспорте |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. Совершенствование нормативно-правовой, кадровой и производственной базы муниципального пассажирского транспорта. Совершенствование инвестиционной политики при организации пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по мероприятию | всего |  |  |  | 10,825 | 10,825 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 3,325 | 3,325 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления в области организации перевозок автомобильным транспортом | всего |  | человек | 2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспорта) |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение автомобильного эвакуатора для исполнения норм действующего законодательства, оборудованного аппаратурой , позволяющей определять местонахождение эвакуатора, и средствами видеофиксации | всего |  | единиц | 3 | 8,562 | 8,562 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 1 | 2,562 | 2,562 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 1 | 0,25 | 0,25 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение видеофиксатора нарушений правил парковки "Паркон" | 2013 |  | штук | 1 | 0,25 | 0,25 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.4. | Приобретение материальных ценностей для обеспечения бесперебойной работы муниципального общественного транспорта, осуществляющего перевозки на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения | всего |  | материалы |  | 0,813 | 0,813 |  |  | 0 |  | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 0,213 | 0,213 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.5. | Субсидия на возмещение перевозчикам недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке пассажиров автобусами малой и средней вместимости по дачным социально-значимым маршрутам | всего |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского раойна (отдел учета и отчетности) |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2016-2020 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по исполнению Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 2508-КЗ «О перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Краснодарского края, об их хранении, оплате расходов на перемещение и хранение и о возврате транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по мероприятию |  | всего | материалы работы |  | 0,528 509 | 0,528 509 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 0,528 509 | 0,528 509 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт и оборудование помещений для организации работы муниципальной стоянки для хранения задержанных |  | всего | материалы |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  | 0 | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | транспортных средств |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | ремонт кровли и электромонтажные работы в диспетчерском пункте |  | всего | материалы, работы |  | 0,093 417 | 0,093 417 |  |  |  | 0 | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 0,093 417 | 0,093 417 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.3. | приобретение комипьютерной техники, видеокамер, телефонизация, подключение сети Интернет |  | всего | материалы, работы |  | 0,100 092 | 0,100 092 |  |  |  | 0 | МКУ "ЦГХ" |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 0,100 092 | 0,100 092 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.4. | обустройство штрафной площадки (освещение, ограждение) |  | всего | материалы, работы |  | 0,085 | 0,085 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 0,085 | 0,085 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | 2012-2030 |  |  | 200,014509 | 40,624509 |  |  |  | 159,39 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  | 10,09 | 0,4 |  |  |  | 9,69 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 31,453509 | 3,853509 |  |  |  | 27,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 18,313 | 3,713 |  |  |  | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 20,413 | 5,813 |  |  |  | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2016-2020 |  |  | 39,965 | 10,565 |  |  |  | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 |  |  | 79,78 | 16,28 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |
|  | Начальник отдела транспорта администрации Ейского городского поселения Ейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.И.Малышев |  |  |  |