## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 12.01.2015 | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Ейск

Об утверждении муниципальной программы  Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района Е.В.Носиченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Ейского городского поселения

Ейского района                                                                                         В.В.Кульков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от   12 января 2015 года № 5

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт

муниципальной  программы  Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Полное наименование программы: |  | муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы: |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Разработчик Программы: |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Заказчик Программы: |  | администрация Ейского городского поселения Ейского района. |
| Координатор Программы: |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Основные цели и задачи Программы |  | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий; - обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей Ейского городского поселения Ейского района; - создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды; - повышение уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2015 – 2017 годы. |
| Исполнители мероприятий Программы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района, муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства». |
| Объем и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 440 301 400 (четыреста сорок миллионов триста одна тысяча четыреста) рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам: 2015 год – 151 454,4 тыс. рублей; 2016 год – 143 667,2 тыс. рублей; 2017 год – 145 179,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - обеспечить проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда суммарной площадью 1 032 кв. метра; - обеспечить долевое участие бюджетных средств Ейского городского поселения Ейского района в формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых все или отдельные жилые помещения находятся в муниципальной собственности, в соответствии с Жилищным кодексом РФ; - создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан; - повысить качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом; - внедрить ресурсосберегающие технологии; - провести капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ейске; - повысить надежность и качество систем водоснабжения и водоотведения; - повысить степень удовлетворения нужд потребителей и снизить затраты потребителей на водоснабжение и водоотведение; - повысить качество предоставления услуг электроснабжения; - реконструировать и модернизировать электрические сети - планируется реконструкция сети электроснабжения – замена устаревшего оборудования на новое; - с целью повышения надежности электроснабжения потребителей города и укрепления статуса города – курорта планируется заменить воздушные линии 6 кВ на кабельные. - улучшить экологическую обстановку и оздоровление окружающей среды; - сформировать комплекс природных и озелененных территорий города; - увеличить площадь зеленого фонда и улучшить его состояние. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района. |

1. Обоснование  необходимости разработки программы

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, его реформирования, экономического состояния жилищно-коммунального комплекса, качество коммунальных услуг и многие другие аспекты функционирования отрасли являются проблемными, требующими комплексного подхода в их решении.

Высокой степенью износа характеризуются жилищный фонд, инженерная инфраструктура, сети, оборудование. Срок нормативной эксплуатации многих объектов давно истек. Нуждается в обновлении материально-техническая база жилищно-эксплуатационных участков. По причине износа фондов жилищно-коммунального хозяйства становится затруднительно техническое обслуживание жилья; коммунальные аварии в последние годы происходят значительно чаще. Необходим капитальный и текущий ремонт жилого фонда; неисправность коммуникаций порождает проблемы с теплоснабжением в зимний период времени.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

Характеристика и содержание проблемы,

анализ причин ее возникновения

Раздел 1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Жилищная проблема в Ейском городском поселении Ейского района является одной из наиболее острых социальных проблем. В поселении растет доля многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта. С каждым годом нарастает физический и моральный износ жилых домов, снижается устойчивость функционирования инженерных систем, нарушается безопасность нормальной эксплуатации жилищного фонда. Это сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик и благоустройство поселения, сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность. Только 13% жилищного фонда – это новые здания со сроком службы до 10 лет. Остальной жилищный фонд - со сроком службы от 10 до 30 лет и более требует срочного капитального ремонта. Дальнейшее затягивание вопроса финансирования ремонта жилых домов может привести к возникновению аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, а в некоторых случаях  переводу жилья в разряд ветхого или аварийного, что повлечет за собой несравнимо большие затраты на приведение жилищного фонда в нормальное техническое состояние.

В Ейском городском поселении Ейского района за последние годы сформированы все необходимые предпосылки для значительного роста объемов ремонтно-строительных работ. Создан целый ряд коммерческих фирм и компаний, которые стабильно наращивают объемы и формируют конкурентную среду на рынке оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда.

# Раздел 2. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ, с целью создания правовых, финансовых механизмов региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принят Закон Краснодарского края от                               1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края  № 2735-КЗ).

В качестве гарантированного источника финансирования своевременного проведения капитального ремонта Жилищный кодекс РФ установил обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить плату на капитальный ремонт своего дома. Указанная плата образует фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Исходя из положений части 3 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, обязанность по внесению взносов на капитальный ремонт возникнет у собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, с мая 2014 года. Согласно статье 9 Закона Краснодарского края № 2735-КЗ минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2014 год устанавливается в размере, равном 70 % от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр общей площади жилья в месяц, установленного на 2014 год для Краснодарского края постановлением Правительства Российской Федерации от            21 февраля 2013 года № 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы», что составляет 5,32 рубля за один квадратный метр общей площади жилого и (или) нежилого помещения.

Раздел 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения приводит ежегодно к многочисленным аварийным ситуациям.

Проблема замены изношенных сетей и оборудования усугубляется ограниченностью источников финансирования. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Мероприятия Программы разработаны для решения задач по улучшению и повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения.

Раздел 4. Развитие систем теплоснабжения

Необходимость развития систем теплоснабжения поселения в целях удовлетворения спроса населения на тепловую энергию и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 5. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Зимний период наиболее сложен в технической эксплуатации инженерных систем, конструкций и оборудования зданий. Санитарно-технические системы работают в это время с наибольшей нагрузкой. Подготовка к осенне-зимнему периоду заключается в проведении мероприятий подготовке инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

Раздел 6. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры, улучшить санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий.

Раздел 7. Санитарное содержание территорий

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

Из-за усилившегося в последние десятилетия отрицательного влияния человека на окружающую среду и, в частности, на зеленые насаждения, весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни.

Раздел 8. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм

Архитектурно-художественный облик поселения, как и качество его среды, во многом зависят от площади озеленения территорий, находящихся в его пределах. Они оказывают также значительное влияние на возможности организации полноценного отдыха городских жителей, на их психологическое состояние. Зеленые насаждения общего пользования являются наиболее важным показателем степени озеленения города. Параллельно с обновлением уличного озеленения необходимо производить работы по реконструкции и благоустройству пешеходных дорожек в скверах, парковых зонах, видовых площадок и других местах общего пользования. Решение данных вопросов возможно только с принятием долгосрочной программы по озеленению и комплексному благоустройству городских территорий общего пользования.

Раздел 9. Озеленение

Вместе с положительными тенденциями  в сфере благоустройства и озеленения остается огромный пласт проблем и вопросов, а именно:

- необходимость реконструкции зеленых насаждений, т.к. повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения;

- необходимость обрезки  разросшихся крон деревьев, произрастающих под линиями электропередач наружного освещения и в их охранных зонах, так как снижение нормативного освещения проезжей части и тротуаров в темное время суток приводит к аварийным ситуациям, увеличивает травматизм. По этой же причине происходят частые обрывы проводов и замыкания на сетях уличного освещения, приводящие к выходу из строя дорогостоящей аппаратуры, что увеличивает эксплуатационные расходы по содержанию. Работы по обрезке деревьев зачастую проводятся только раз в год вдоль центральных дорог. Особенно недостаточно внимания уделяется зеленым насаждениям, произрастающим вдоль второстепенных дорог;

- необходимость  замены кустарника, потерявшего декоративную ценность, а в местах отсутствия кустарника в живых изгородях - дополнительная посадка;

- для исключения распространения сорняков на открытых площадях, одной из причин которого является отсутствие травяных газонов, необходимо устройство сеяных газонов с параллельным применением вертикального озеленения.

Современный уровень цивилизации удалил человека от природы, поэтому теперь человеку ее особенно не хватает. Зелень всегда приятна для глаза, она оживляет силуэты каменных городов. С помощью озеленения можно объединить воедино и создать композиционно целое из отдельных зданий. При правильном подборе ассортимента деревьев и кустарников, вьющихся растений, цветов и газона можно искусственно создать разные цветовые гаммы, выразительные сочетания растений по их формам, очертанию, структуре, объему. Поскольку в настоящее время градостроительство отводит важное место зеленому строительству, то степень озеленения городских территорий дает представление об успехах благоустройства при создании данного населенного пункта.

Раздел 10. Содержание мест захоронения

Ограниченное финансирование расходов на содержание и благоустройство мест захоронения в течение длительного времени привело к ряду проблем в сфере совершенствования системы организации похоронного дела, содержания территорий и мест погребений.

Кладбища, расположенные на территории Ейского городского поселения Ейского района, не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установку контейнеров и организацию площадок для них, массовую вырубку деревьев и кустарников.

Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к мероприятиям по улучшению организации кладбищ и совершенствованию организации похоронного дела на территории города Ейска.

Раздел 11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

Включение данного раздела в Программу вызвано необходимостью решения задач  по улучшению и повышению надежности систем электроснабжения Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 12. Прочее благоустройство городских территорий

Включение данного раздела в Программу связано с необходимостью благоустройства мест массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на территории города.

Раздел 13. Уличное освещение

Включение данного раздела в Программу связано с необходимостью отражения расходов связанных с  содержанием и техническим обслуживанием уличного освещения поселков, города Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 14. Содержание учреждений

Данный раздел отражает расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, а так же закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования.

# 2. Цели и основные задачи программы

Раздел 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Основными целями данных разделов Программы являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, комплексное восстановление эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение эксплуатационных и эстетических характеристик придомовых территорий.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- приведение состояния многоквартирных домов и их придомовых территорий  в Ейском городском поселении Ейского района, в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации  жилищного фонда в Ейском  городском поселении Ейского района;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда;

- архитектурно-планировочная организация и озеленение придомовых территорий.

Раздел 2. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

Целью развития сетей водоснабжения и водоотведения является обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- 	обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение;

- обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Раздел 3. Развитие систем теплоснабжения

Целью развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и  надежного теплоснабжения потребителей Ейского городского поселения Ейского района.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- снижение издержек системы теплоснабжения;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обоснование экономической и технологической возможности развития системы теплоснабжения;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы теплоснабжения.

Раздел 4. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Целями раздела являются проведение мероприятий по подготовке городских коммуникаций и источников тепло-, газо-, водоснабжения с учетом готовности всего городского хозяйства в установленные сроки, проверка готовности к зимним условиям эксплуатации и устранение недостатков в системах отопления, выявленных в истекшем отопительном периоде, проверка инженерно-технических систем.

Раздел 5. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры

Целями раздела являются комплексное развитие инженерной инфраструктуры, которое позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры, улучшить санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий.

Раздел 6. Санитарное содержание городских территорий

В целом реализация мероприятий раздела позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района.

Целями раздела являются:  улучшение санитарного и экологического состояния города.

Раздел 7. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных объектов

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

Раздел 8. Озеленение

Озеленение и благоустройство территории города имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и пребывания горожан, улучшение внешнего вида территорий общего пользования. Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения города путем его озеленения.

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния города.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- увеличение объема зеленых насаждений;

- обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц;

- уход и содержание зеленых насаждений;

- уход за цветниками из многолетников и однолетников;

- учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории города;

- применение современных дизайнерских разработок при озеленении и благоустройстве городской территории.

Раздел  9. Содержание мест захоронения

В результате реализации мероприятий Программы будут решены ключевые проблемы по приведению территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Целями раздела являются: - улучшение санитарного и экологического состояния города.

Выполняя поставленные цели Программы – улучшение качества содержания мест погребения, благоустройство территории кладбищ, создание комфортных условий для посещения жителями города Ейска мест захоронений своих родственников будут реализованы следующие задачи: проведение мероприятий по благоустройству кладбищ; проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения.

Раздел 10. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

Основной целью является повышение уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района,    в том числе посредством повышения качества предоставления услуги электроснабжения и реконструкции и модернизации электрических сетей.

Раздел 11. Прочее благоустройство городских территорий

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

3. Срок реализации мероприятий Программы

Срок реализации мероприятий Программы  - 2015 – 2017 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 440 301 400 (четыреста сорок миллионов триста одна  тысяча четыреста) рублей, за счет средств  бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам:

2015 год – 151 454,4 тыс. рублей;

2016 год – 143 667,2 тыс. рублей;

2017 год – 145 179,8 тыс. рублей,

в том числе по разделам:

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» - средства местного бюджета  3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 100,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 100,0 тыс. рублей.

# «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» - средства местного бюджета  5 797 100 (Пять миллионов семьсот девяносто семь  тысяч  сто) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 997,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей.

«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» - 28 487 900 (двадцать  восемь  миллионов четыреста восемьдесят семь  тысяч девятьсот) рублей, за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам:

2015 год – 12 487,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей.

«Развитие систем теплоснабжения» – средства местного бюджета  4 000 000 (четыре миллиона) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду» - средства местного бюджета  1 160 900 (один миллион сто шестьдесят  тысяч девятьсот ) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 386,9 тыс. рублей;

2016 год – 387,0 тыс. рублей;

2017 год – 387,0 тыс. рублей.

«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры»- средства местного бюджета 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей.

«Санитарное содержание городских территорий » - средства местного бюджета  115 600 000  (сто пятнадцать миллионов шестьсот  шесть тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 39 000,0 тыс.рублей;

2016 год – 38 000,0 тыс.рублей;

2017 год – 38 600,0 тыс.рублей.

«Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» - средства местного бюджета 9 500 000 (девять миллионов пятьсот  тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4 500,0 тыс.рублей;

2016 год – 2 500,0 тыс.рублей;

2017 год – 2 500,0 тыс.рублей.

«Озеленение» - средства местного бюджета  67 465 000 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 23 465,0 тыс.рублей;

2016 год – 22 000,0 тыс.рублей;

2017 год – 22 000,0 тыс.рублей.

«Содержание мест захоронения» - средства местного бюджета  3 000 000 (три миллиона) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 000,0 тыс.рублей;

2016 год – 1 000,0 тыс.рублей;

2017 год – 1 000,0 тыс.рублей.

«Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» - 64 000 000 (шестьдесят четыре  миллиона) рублей, за счет средств местного бюджета в том числе по годам:

2015 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 22 000, 0 тыс. рублей;

2017 год – 22 000, 0 тыс. рублей.

«Прочее благоустройство городских территорий» - средства местного бюджета  178 700 (сто семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 57,7 тыс.рублей;

2016 год – 60,0 тыс.рублей;

2017 год – 61,0  тыс.рублей.

«Уличное освещение» -средства местного бюджета  77 790 000 (семьдесят семь миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 25 130,0 тыс.рублей;

2016 год – 25 880,0 тыс.рублей;

2017 год – 26 780,0 тыс.рублей.

«Содержание учреждений» - средства местного бюджета  59 521 800 (пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча  восемьсот) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 19 829,8 тыс.рублей;

2016 год – 19 840,2 тыс.рублей;

2017 год – 19 851,8 тыс.рублей.

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансиро-вания | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) |  |  | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |  |
| 1 | Раздел 1 "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Всего: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление жилищно-комунального хозяйства (далее - УЖКХ) |
|  |  | местный бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации, осуществление технического надзора, изготовление технических паспортов, техническое обследование муниципального жилищного фонда | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УЖКХ |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 1 "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда" |  | Всего: | 3300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | УЖКХ |
|  |  | местный бюджет | 3300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Раздел 2 "Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего: | 5797,1 | 1997,1 | 1900,0 | 1900,0 | УЖКХ |
|  |  | местный бюджет | 5797,1 | 1 997,1 | 1 900,0 | 1 900,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 2 "Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" |  | Всего: | 5797,1 | 1997,1 | 1900,0 | 1900,0 | УЖКХ |
|  |  | местный бюджет | 5797,1 | 1997,1 | 1900,0 | 1900,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Раздел 3 "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения по ул.Шмидта до ул.Ясенская в г.Ейске | Всего: | 6485,1 | 6485,1 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение "Центр городского хозяйства" (далее - МКУ"ЦГХ") |
|  |  | местный бюджет | 6485,1 | 6485,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в г. Ейске | Всего: | 8959,9 | 3000,0 | 1959,9 | 4000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 8959,9 | 3000,0 | 1959,9 | 4000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Корректировка схем существующей и перспективной канализации города Ейска | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт сетей системы водоотведения в г. Ейске | Всего: | 6878,0 | 918,1 | 1959,9 | 4000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 6878,0 | 918,1 | 1959,9 | 4000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт ОСВО в г. Ейске | Всего: | 6064,9 | 1984,7 | 4080,2 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 6064,9 | 1984,7 | 4080,2 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 3 "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения" |  | Всего: | 28487,9 | 12487,9 | 8000,0 | 8000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 28487,9 | 12487,9 | 8000,0 | 8000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Раздел 4 "Развитие систем теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт теплотрасс, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по приобретению коммунальной техники | Всего: | 1910,0 | 910,0 | 1000,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1910,0 | 910,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Мичурина 2 в г.Ейске | Всего: | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Замена узла учета газа на (УУРГ) котельной, расположенной по ул. Мичурина, 2 в г. Ейске | Всего: | 1490,0 | 500,0 | 0,0 | 990,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1490,0 | 500,0 | 0,0 | 990,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Выполнение проектных работ по корректировке существующей схемы теплоснабжения и разработке перспективной схемы теплоснабжения | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 4 "Развитие систем теплоснабжения" |  | Всего: | 4000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 4000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Раздел 5 "Подготовка к осенне-зимнему периоду" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Всего: | 1160,9 | 386,9 | 387,0 | 387,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1160,9 | 386,9 | 387,0 | 387,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 5 "Подготовка к осенне-зимнему периоду" |  | Всего: | 1160,9 | 386,9 | 387,0 | 387,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1160,9 | 386,9 | 387,0 | 387,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Раздел 6 "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проекта программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" | Всего: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Выполнение проектных работ по корректировке существующей схемы энергоснабжения и разработки перспективной схемы энергоснабжения г.Ейска | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3 | Выполнение проектных работ по корректировке существующей схемы энергоснабжения и разработки перспективной схемы энергоснабжения п.Морской,п.Береговой,п.Краснофлотский,п.Ближнеейский и п.Большелугский г.Ейска | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 6 "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" |  | Всего: | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Раздел 7 "Санитарное содержание городских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Санитарное содержание городских территорий | Всего: | 113570,6 | 38450,0 | 37260,3 | 37860,3 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 113570,6 | 38450,0 | 37260,3 | 37860,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2 | Приобретение и установка контейнеров | Всего: | 2029,4 | 550,0 | 739,7 | 739,7 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 2029,4 | 550,0 | 739,7 | 739,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 7 "Санитарное содержание городских территорий" |  | Всего: | 115600,0 | 39000,0 | 38000,0 | 38600,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 115600,0 | 39000,0 | 38000,0 | 38600,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Раздел 8 "Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм" |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оплата потребления газа на мемориале "Вечный огонь" | Всего: | 545,9 | 173,0 | 181,6 | 191,3 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 545,9 | 173,0 | 181,6 | 191,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2 | Текущее обслуживание малых архитектурных форм, автобусных остановок, фонтанов, ремонт детских площадок на территории города | Всего: | 3108,0 | 2150,0 | 479,0 | 479,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 3108,0 | 2150,0 | 479,0 | 479,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3 | Ремонт памятников, техобслуживние газового оборудования | Всего: | 1206,1 | 177,0 | 519,4 | 509,7 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1206,1 | 177,0 | 519,4 | 509,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4 | Ремонт спортивных площадок на территории города | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5 | Приобретение и установка малых архитектурных форм и спортивно-игровых комлексов | Всего: | 2640,0 | 0,0 | 1320,0 | 1320,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 2640,0 | 0,0 | 1320,0 | 1320,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 8 "Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм" |  | Всего: | 9500,0 | 4500,0 | 2500,0 | 2500,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 9500,0 | 4500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Раздел 9 "Озеленение" |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Озеленение городских территорий | Всего: | 67465,0 | 23465,0 | 22000,0 | 22000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 67465,0 | 23465,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 9 "Озеленение" |  | Всего: | 67465,0 | 23465,0 | 22000,0 | 22000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 67465,0 | 23465,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Раздел 10 "Содержание мест захоронения" |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Санитарная уборка кладбищ | Всего: | 2889,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 2889,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2 | Содержание мест захоронения, водоснабжения кладбища | Всего: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.3 | Содержание мест захоронения, электроэнергия кладбища | Всего: | 96,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 96,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 10 "Содержание мест захоронения" |  | Всего: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Раздел 11 "Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства" |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства, испытание кабельной линии | Всего: | 62045,3 | 18045,3 | 22000,0 | 22000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 62045,3 | 18045,3 | 22000,0 | 22000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11.2 | Выполнение работ по реконструкции КЛ6 кВ, по ул. Коммунистической в г.Ейске | Всего: | 1954,7 | 1954,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 1954,7 | 1954,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 11 "Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства" |  | Всего: | 64000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 22000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 64000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Раздел 12 "Прочее благоустройство городских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Прочие мероприятия по благоустройству, уличное освещение объектов благоустройства | Всего: | 178,7 | 57,7 | 60,0 | 61,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 178,7 | 57,7 | 60,0 | 61,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 12 "Прочее благоустройство городских территорий" |  | Всего: | 178,7 | 57,7 | 60,0 | 61,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 178,7 | 57,7 | 60,0 | 61,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Раздел 13 "Уличное освещение" |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Уличное освещение (электроэнергия) города и поселков | Всего: | 48450,0 | 15350,0 | 16100,0 | 17000,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 48450,0 | 15350,0 | 16100,0 | 17000,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13.2 | Техобслуживание сетей уличного освещения поселков, г.Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 28746,0 | 9280,0 | 9780,0 | 9686,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 28746,0 | 9280,0 | 9780,0 | 9686,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13.3 | Выполнение изыскательских работ, ПСД, техприсоединения | Всего: | 594,0 | 500,0 | 0,0 | 94,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 594,0 | 500,0 | 0,0 | 94,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 13 "Уличное освещение" |  | Всего: | 77790,0 | 25130,0 | 25880,0 | 26780,0 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 77790,0 | 25130,0 | 25880,0 | 26780,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Раздел 14 "Содержание учреждений" |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего: | 16167,0 | 5389,0 | 5389,0 | 5389,0 | УЖКХ |
|  |  | местный бюджет | 16167,0 | 5389,0 | 5389,0 | 5389,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Всего: | 43354,8 | 14440,8 | 14451,2 | 14462,8 | МКУ"ЦГХ" |
|  |  | местный бюджет | 43354,8 | 14440,8 | 14451,2 | 14462,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по разделу 14 "Содержание учреждений" |  | Всего: | 59521,8 | 19829,8 | 19840,2 | 19851,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 59521,8 | 19829,8 | 19840,2 | 19851,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО муниципальной программе: |  | Всего: | 440301,4 | 151454,4 | 143667,2 | 145179,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 440301,4 | 151454,4 | 143667,2 | 145179,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6. Механизм реализации программы

Исполнителями Программы являются муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства» Ейского городского поселения Ейского района и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, согласно закрепленных за ними мероприятий.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского района и подрядных организаций.

Ежегодно в Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения и администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района координатором Программы, ответственным за текущий мониторинг исполнения Программы и предоставление информации о выполнении Программы в администрацию Ейского городского поселения Ейского района.

7. Оценка социально-экономической  эффективности программы

Раздел 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Реализация мероприятий данного подраздела Программы позволит обеспечить проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда суммарной площадью 1 032 кв. метра.

# Раздел 2. Формирование фонда

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Реализация мероприятий, предусмотренных данным разделом Программы, позволит обеспечить долевое участие бюджетных средств Ейского городского поселения Ейского района в формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых все или отдельные жилые помещения находятся в муниципальной собственности, в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.

Раздел 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить системы водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района;

- повысить надежность и качество систем водоснабжения и водоотведения;

- повысить степень удовлетворения нужд потребителей и снижение затрат потребителей на водоснабжение и водоотведение.

Провести капитальный ремонт 2 183,4 м сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ейске;

Раздел 4. Развитие систем теплоснабжения

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить систему теплоснабжения Ейского городского поселения Ейского района;

- повысить надежность и качество системы теплоснабжения;

- повысить степень удовлетворения нужд  потребителей и снижение затрат потребителей на теплоснабжение.

Раздел 5. Подготовка к осенне-зимнему периоду

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в установленные сроки провести мероприятия по подготовке социально-значимых объектов, объектов жилищного фонда, городских коммуникаций и источников тепло-, газо-, водоснабжения  к зимним условиям эксплуатации и устранению недостатков в системах отопления, выявленных в истекшем отопительном периоде, провести проверку инженерно-технических систем.

Раздел 6. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры, улучшить санитарное состояние территории Ейского городского поселения Ейского района, дорог, улиц, придомовых территорий.

Раздел 7.Санитарное содержание городских территорий

Экономический эффект, полученный в ходе реализации Программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство территории города имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и пребывания горожан, улучшение внешнего вида территорий общего пользования. Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения города путем его озеленения.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Раздел 8. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм4

В результате реализации мероприятий, включенных в данный раздел, будут решены задачи по благоустройству мест массового пребывания населения, обеспечению оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

Раздел 9. Озеленение

В результате реализации мероприятий Программы ожидается улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, формирование комплекса природных и озелененных территорий города; увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния. Будут решены проблемы по приведению территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Раздел 10. Содержание мест захоронения

Реализация мероприятий данного раздела позволит решить ряд проблем в сфере совершенствования системы организации похоронного дела, содержания территорий и мест погребений, приведение кладбищ в соответствие               санитарно-техническим нормам.

Раздел 11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством реконструкции и модернизации электрических сетей, реконструировать и модернизировать  сети электроснабжения – заменить устаревшее оборудование на новое: установить трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами, мощностью по 630 кВА, заменить две воздушные линии 6 кВ на кабельную линию.

Раздел 12. Прочее благоустройство городских территорий

Реализация мероприятий данного раздела позволит решить ряд задач по благоустройству мест массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на территории города.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского поселения Ейского района                                                                    А.С.Сивокоз