АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 04 .02.2013 |  | № 57 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Ейск

О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 16 ноября 2011 года № 513

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ейского городского поселения Ейского  района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района  от 16 ноября 2011 года № 513 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы», изложив приложение к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского  поселения Ейского района на период 2012 – 2030 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района от 19 сентября 2012 года № 504 «О внесении изменений в постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 16 ноября 2011 года № 513 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие пассажирского транспорта Ейского городского поселения Ейского района на 2012-2030 годы» признать  утратившим  силу.

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ейского городского поселения

Ейского района 					      			          В.В.Кульков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Ейского городского поселения Ейского района

от 4 февраля 2013 года № 57

«Приложение

к муниципальной целевой программе

«Комплексное развитие пассажирского

транспорта Ейского городского поселения Ейского района

на период 2012 – 2030 годы»

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации, объемы и источники финансирования.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации (год) |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  | Объем финансирования, всего (млн. рублей) | в том числе (млн.рублей) |  |  |  |  | Государственный заказчик мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Повышение уровня развития маршрутной сети муниципального городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения, в том числе проведение анкетирования населения, установка дорожных знаков, информационных табличек, изготовление паспортов маршрутов, схем движения |  | Всего |  | маршрут |  | протяженность, км |  | 1 | 15 |  |  | 1,5 | 1,0 |  |  | 0,5 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспорта) |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 1,5 | 1,0 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 – 2030 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта: |  | Всего |  | объект |  |  |  | 124 |  |  |  | 24,021 | 24,021 |  |  | 0 |  | МКУ Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1,65 | 1,65 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 8,691 | 8,691 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 13,28 | 13,28 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | павильоны ожидания |  | Всего |  | объект |  |  |  | 44 |  |  |  | 8,8 | 8,8 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | оборудование остановочных пунктов информационными электронными табло |  | Всего |  | объект |  |  |  | 30 |  |  |  | 1,671 | 1,671 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0,791 | 0,791 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0,780 | 0,780 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | остановочные пункты (заездной карман и остановочная площадка) |  | Всего |  | объект |  |  |  | 46 |  |  |  | 13,15 | 13,15 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,75 | 0,75 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | стоянки легкового такси |  | Всего |  | объект |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. Обновление подвижного состава, совершенствование организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения Всего: |  | Всего |  | автобус |  |  | 91 |  |  |  |  | 118,3 | 0 |  |  | 118,3 |  | Перевозчики всех форм собственности |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 118,3 | 0 |  |  | 118,3 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2012 |  | Автобус |  |  | 1 |  |  | 1,3 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,3 | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2013 |  | Автобус |  |  | 20 |  |  |  |  | 26,0 | 0 |  |  | 26,0 |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 26,0 | 0 |  |  | 26,0 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2014 - 2020 |  | автобус |  |  | 35 |  |  |  |  | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2021 - 2030 |  | автобус |  |  | 35 |  |  |  |  | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего класса |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 45,5 | 0 |  |  | 45,5 |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение автобусов регулярного сообщения средствами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS совместимыми с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края |  | Всего |  | система |  |  | 329 |  |  |  |  | 5,79 | 0 |  |  | 5,79 |  | Перевозчики всех форм собственности |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 5,79 | 0 |  |  | 5,79 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание условий для обеспечения проезда маломобильных граждан путем: |  | Всего |  | автобус |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 0 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  | 2012 |  | автобус |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  | 2013 |  | автобус |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  | 2014 - 2020 |  | автобус |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | приобретения низкопольных автобусов |  | 2021 - 2030 |  | автобус |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы управления работой пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение систем автоматизированного контроля за сбором платы за проезд в пассажирском транспорте, обследования пассажиропотока и другие (указать) |  | Всего |  | система |  |  | ОПП |  |  |  |  | 33,8 | 0 |  |  | 33,8 |  | Перевозчики всех форм собственности |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  | ОПП |  |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | ОПП |  |  |  |  | 1,6 | 0 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  | ОПП |  |  |  |  | 12,6 | 0 |  |  | 12,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  | ОПП |  |  |  |  | 18 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |
| 3.2 | Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному контролю и управлению движением пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярного сообщения |  | Всего |  | служба |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0 |  |  | 1,0 |  | Учреждение, обеспечивающее установку и контроль за использованием навигационных систем на транспоте |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Совершенствование нормативно-правовой, кадровой и производственной базы муниципального пассажирского транспорта. Совершенствование инвестиционной политики при организации пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления в области организации перевозок автомобильным транспортом | Всего |  |  | Человек |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0 |  | Администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспота) |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение автомобильного эвакуатора для исполнения норм действующего законодательства | Всего |  | единиц |  |  |  | 3 |  |  |  | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 0 | МКУ Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.3 | Приобретение видеофиксатора нарушений правил парковки «Паркон» | Всего |  | штук |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  | 0 | МКУ Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.4. | Приобретение материальных ценностей для обеспечения бесперебойной работы муниципального общественного транспорта, осуществляющего перевозки на муниципальных маршрутах регулярного сообщения | Всего |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0 | МКУ «ЦГХ»» |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по Программе: | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,461 |  |  | 37,771 |  | 159,39 |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  |  | 0,4 |  | 9,69 |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,9 |  |  | 5,0 |  | 27,6 |  |  |
|  |  | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,391 |  |  | 15,791 |  | 58,6 |  |  |
|  |  | 2021 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,08 |  |  | 16,58 |  | 63,5» |  |  |

Начальник отдела транспорта

администрации Ейского  городского

поселения Ейского района 												                 Н.И.Малышев