 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.01.2014 **г.Ейск** № 6

**Об утверждении ведомственной целевой программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ейского городского поселения Ейского района» на 2014-2016 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целяхповышения уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктурыпостановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ейского городского поселения Ейского района» на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района Е.В.Носиченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава Ейского городского поселения

Ейского района В.В.Кульков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 9 января 2014 года № 6

**Ведомственная целевая программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ейского городского поселения Ейского района» на 2014 - 2016 годы**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ейского городского поселения Ейского района» на 2014 - 2016 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное наименование программы:** |  | ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ейского городского поселения Ейского района» на 2014 - 2016 годы. |
| **Основание для разработки программы:** |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| **Разработчик Программы:** |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| **Заказчик Программы:** |  | администрация Ейского городского поселения Ейского района. |
| **Координатор Программы:** |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| **Основные цели и задачи Программы** |  | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;  - обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района;  - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и  надежного теплоснабжения потребителей Ейского городского поселения Ейского района;  - создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды;  - повышение уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района. |
| **Сроки и этапы реализации Программы** |  | 2014 – 2016 годы. |
| **Исполнители мероприятий Программы** |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района, муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства». |
| **Объем и источники финансирования Программы** |  | общий объем финансирования программы составляет 430 308,6 (четыреста тридцать миллионов триста восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам:  2014 год – 124 376,8 тыс.рублей;  2015 год – 153 699,1 тыс.рублей;  2016 год – 152 232,7 тыс.рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** |  | - обеспечить проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда суммарной площадью 1 032 кв. метра;  - обеспечить долевое участие бюджетных средств Ейского городского поселения Ейского района в формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых все или отдельные жилые помещения находятся в муниципальной собственности, в соответствии с Жилищным кодексом РФ;  - создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан;  - повысить качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  - сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом;  - внедрить ресурсосберегающие технологии;  - переселить граждан из аварийного жилищного фонда;  - приобрести 768 квадратных метров жилого фонда;  - провести капитальный ремонт 2 183,4 м сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ейске;  - повысить надежность и качество систем водоснабжения и водоотведения;  - повысить степень удовлетворения нужд потребителей и снизить затраты потребителей на водоснабжение и водоотведение.  - повысить качество предоставления услуг электроснабжения;  - реконструировать и модернизировать электрические сети - планируется реконструкция сети электроснабжения – замена устаревшего оборудования на новое: установку трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами, мощностью по 630 кВА.  - с целью повышения надежности электроснабжения потребителей города и укрепления статуса города – курорта планируется заменить две воздушные линии 6 кВ на кабельные, протяженностью 3350 м в районе Таганрогской набережной в городе Ейске, а также заменить воздушную линию электропередачи на кабельную линию электропередачи, протяженностью 550 м от подстанции Ейская – I (ул. Толстого) до ул.Плеханова;  - улучшить экологическую обстановку и оздоровление окружающей среды;  - сформировать комплекс природных и озелененных территорий города;  - увеличить площадь зеленого фонда и улучшить его состояние; |
| **Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы** |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского поселения Ейского района. |

**Обоснование необходимости разработки программы**

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, его реформирования, экономического состояния жилищно-коммунального комплекса, качество коммунальных услуг и многие другие аспекты функционирования отрасли являются проблемными, требующими комплексного подхода в их решении.

Высокой степенью износа характеризуются жилищный фонд, инженерная инфраструктура, сети, оборудование. Срок нормативной эксплуатации многих объектов давно истек. Нуждается в обновлении материально-техническая база жилищно-эксплуатационных участков. По причине износа фондов жилищно-коммунального хозяйства становится затруднительно техническое обслуживание жилья; коммунальные аварии в последние годы происходят значительно чаще. Необходим капитальный и текущий ремонт жилого фонда; неисправность коммуникаций порождает проблемы с теплоснабжением в зимний период времени.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

**1. Характеристика и содержание проблемы,**

**анализ причин ее возникновения**

**Раздел 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда**

Жилищная проблема в Ейском городском поселении Ейского района является одной из наиболее острых социальных проблем. В поселении растет доля многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта. С каждым годом нарастает физический и моральный износ жилых домов, снижается устойчивость функционирования инженерных систем, нарушается безопасность нормальной эксплуатации жилищного фонда. Это сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик и благоустройство поселения, сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность. Только 13% жилищного фонда – это новые здания со сроком службы до 10 лет. Остальной жилищный фонд - со сроком службы от 10 до 30 лет и более требует срочного капитального ремонта. Дальнейшее затягивание вопроса финансирования ремонта жилых домов может привести к возникновению аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, а в некоторых случаях переводу жилья в разряд ветхого или аварийного, что повлечет за собой несравнимо большие затраты на приведение жилищного фонда в нормальное техническое состояние.

В Ейском городском поселении Ейского района за последние годы сформированы все необходимые предпосылки для значительного роста объемов ремонтно-строительных работ. Создан целый ряд коммерческих фирм и компаний, которые стабильно наращивают объемы и формируют конкурентную среду на рынке оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда.

# **Раздел 2. Формирование фонда**

**капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ, с целью создания правовых, финансовых механизмов региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принят Закон Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" (далее – Закон Краснодарского края № 2735-КЗ).

В качестве гарантированного источника финансирования своевременного проведения капитального ремонта Жилищный кодекс РФ установил обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить плату на капитальный ремонт своего дома. Указанная плата образует фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Исходя из положений части 3 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, обязанность по внесению взносов на капитальный ремонт возникнет у собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, с мая 2014 года. Согласно статье 9 Закона Краснодарского края № 2735-КЗ минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2014 год устанавливается в размере, равном 70 % от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр общей площади жилья в месяц, установленного на 2014 год для Краснодарского края постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 года № 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы», что составляет 5,32 рубля за один квадратный метр общей площади жилого и (или) нежилого помещения.

**Раздел 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

Наличие аварийного жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик и благоустройство, сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность территории. Имеющийся аварийный жилищный фонд не пригоден для постоянного проживания граждан, его техническое состояние не удовлетворяет эксплуатационным требованиям.

Дальнейшая эксплуатация аварийных жилых домов представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. Реконструкция практически всех ветхих жилых зданий нецелесообразна прежде всего с финансовой точки зрения, так как затраты на нее не уступают стоимости возведения нового жилья. Разработка мероприятий Программы обусловлена необходимостью обеспечения жителей города жильем, отвечающим современным требованиям качества. В ходе реализации мероприятий Программы планируется приобрести восемнадцать благоустроенных квартир суммарной площадью 768 квадратных метров.

**Раздел 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения**

Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения приводит ежегодно к многочисленным аварийным ситуациям.

Проблема замены изношенных сетей и оборудования усугубляется ограниченностью источников финансирования. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Мероприятия Программы разработаны для решения задач по улучшению и повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения.

**Раздел 4. Развитие систем теплоснабжения**

Необходимость развития систем теплоснабжения поселения в целях удовлетворения спроса населения на тепловую энергию и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий на территории Ейского городского поселения Ейского района.

**Раздел 5. Подготовка к осенне-зимнему периоду**

Зимний период наиболее сложен в технической эксплуатации инженерных систем, конструкций и оборудования зданий. Санитарно-технические системы работают в это время с наибольшей нагрузкой. Подготовка к осенне-зимнему периоду заключается в проведении мероприятий подготовке инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимнему периоду.

**Раздел 6. Санитарное содержание городских территорий**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

Из-за усилившегося в последние десятилетия отрицательного влияния человека на окружающую среду и, в частности, на зеленые насаждения, весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни.

**Раздел 7. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм**

Архитектурно-художественный облик поселения, как и качество его среды, во многом зависят от площади озеленения территорий, находящихся в его пределах. Они оказывают также значительное влияние на возможности организации полноценного отдыха городских жителей, на их психологическое состояние. Зеленые насаждения общего пользования являются наиболее важным показателем степени озеленения города. Параллельно с обновлением уличного озеленения необходимо производить работы по реконструкции и благоустройству пешеходных дорожек в скверах, парковых зонах, видовых площадок и других местах общего пользования. Решение данных вопросов возможно только с принятием долгосрочной программы по озеленению и комплексному благоустройству городских территорий общего пользования.

**Раздел 8. Озеленение**

Вместе с положительными тенденциями в сфере благоустройства и озеленения остается огромный пласт проблем и вопросов, а именно:

- необходимость реконструкции зеленых насаждений, т.к. повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения;

- необходимость обрезки разросшихся крон деревьев, произрастающих под линиями электропередач наружного освещения и в их охранных зонах, так как снижение нормативного освещения проезжей части и тротуаров в темное время суток приводит к аварийным ситуациям, увеличивает травматизм. По этой же причине происходят частые обрывы проводов и замыкания на сетях уличного освещения, приводящие к выходу из строя дорогостоящей аппаратуры, что увеличивает эксплуатационные расходы по содержанию. Работы по обрезке деревьев зачастую проводятся только раз в год вдоль центральных дорог. Особенно недостаточно внимания уделяется зеленым насаждениям, произрастающим вдоль второстепенных дорог;

- необходимость замены кустарника, потерявшего декоративную ценность, а в местах отсутствия кустарника в живых изгородях - дополнительная посадка;

- для исключения распространения сорняков на открытых площадях, одной из причин которого является отсутствие травяных газонов, необходимо устройство сеяных газонов с параллельным применением вертикального озеленения.

Современный уровень цивилизации удалил человека от природы, поэтому теперь человеку ее особенно не хватает. Зелень всегда приятна для глаза, она оживляет силуэты каменных городов. С помощью озеленения можно объединить воедино и создать композиционно целое из отдельных зданий. При правильном подборе ассортимента деревьев и кустарников, вьющихся растений, цветов и газона можно искусственно создать разные цветовые гаммы, выразительные сочетания растений по их формам, очертанию, структуре, объему. Поскольку в настоящее время градостроительство отводит важное место зеленому строительству, то степень озеленения городских территорий дает представление об успехах благоустройства при создании данного населенного пункта.

**Раздел 9. Содержание мест захоронения**

Ограниченное финансирование расходов на содержание и благоустройство мест захоронения в течение длительного времени привело к ряду проблем в сфере совершенствования системы организации похоронного дела, содержания территорий и мест погребений.

Кладбища, расположенные на территории Ейского городского поселения Ейского района, не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установку контейнеров и организацию площадок для них, массовую вырубку деревьев и кустарников.

Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к мероприятиям по улучшению организации кладбищ и совершенствованию организации похоронного дела на территории города Ейска**.**

**Раздел 10. Развитие систем наружного освещения**

Для решения задач по развитию систем наружного освещения, повышения качества наружного освещения Ейского городского поселения Ейского района, необходимо включение данного раздела в Программу.

**Раздел 11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства**

Включение данного раздела в Программу вызвано необходимостью решения задач по улучшению и повышению надежности систем электроснабжения Ейского городского поселения Ейского района.

**Раздел 12. Прочее благоустройство городских территорий**

Включение данного раздела в Программу связано с необходимостью благоустройства мест массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на территории города.

# **2. Цели и основные задачи программы**

**Раздел 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда**

# **Раздел 2. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**

**Раздел 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

Основными целями данных разделов Программы являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- приведение состояния многоквартирных домов в Ейском городском поселении Ейского района, в которых все или отдельные жилые помещения находятся в муниципальной собственности, в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.

**Раздел 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения**

Целью развития сетей водоснабжения и водоотведения является обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение;

- обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных формул правления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

**Раздел 4. Развитие систем теплоснабжения**

Целью развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и  надежного теплоснабжения потребителей Ейского городского поселения Ейского района.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- снижение издержек системы теплоснабжения;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обоснование экономической и технологической возможности развития системы теплоснабжения;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы теплоснабжения.

**Раздел 5. Подготовка к осенне-зимнему периоду**

Целями раздела являются проведение мероприятий по подготовке городских коммуникаций и источников тепло-, газо-, водоснабжения с учетом готовности всего городского хозяйства в установленные сроки, проверка готовности к зимним условиям эксплуатации и устранение недостатков в системах отопления, выявленных в истекшем отопительном периоде, проверка инженерно-технических систем.

**Раздел 6. Санитарное содержание городских территорий**

В целом реализация мероприятий раздела позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района.

Целями раздела являются:

- улучшение санитарного и экологического состояния города.

**Раздел 7. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных объектов**

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

**Раздел 8. Озеленение**

Озеленение и благоустройство территории города имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и пребывания горожан, улучшение внешнего вида территорий общего пользования. Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения города путем его озеленения.

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния города.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- увеличение объема зеленых насаждений;

- обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц;

- уход и содержание зеленых насаждений;

- уход за цветниками из многолетников и однолетников;

- учет, оценка состояния зеленых насаждений на территории города;

- применение современных дизайнерских разработок при озеленении и благоустройстве городской территории.

**Раздел 9. Содержание мест захоронения**

В результате реализации мероприятий Программы будут решены ключевые проблемы по приведению территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Целями раздела являются:

- улучшение санитарного и экологического состояния города.

Выполняя поставленные цели Программы – улучшение качества содержания мест погребения, благоустройство территории кладбищ, создание комфортных условий для посещения жителями города Ейска мест захоронений своих родственников будут реализованы следующие задачи: проведение мероприятий по благоустройству кладбищ; проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения.

**Раздел 10. Развитие систем наружного освещения**

В целях повышения качества наружного освещения Ейского городского поселения Ейского района необходимо решить ряд задач, таких как:

- формирование эффективной системы управления, основанной на применении современных энергосберегающих и энергетически эффективных технологий при строительстве и эксплуатации систем наружного освещения;

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- создание безопасных условий дорожного движения.

**Раздел 11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства**

Основной целью является повышение уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского района, в том числе посредством повышения качества предоставления услуги электроснабжения и реконструкции и модернизации электрических сетей.

**Раздел 13. Прочее благоустройство городских территорий.**

Целями раздела являются:

- благоустройство мест массового пребывания населения;

- обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

**3. Срок реализации мероприятий Программы**

Срок реализации мероприятий Программы - 2014 – 2016 годы.

# **4. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 430 308,6 (четыреста тридцать миллионов триста восемь тысяч шестьсот) рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам:

2014 год – 124 376,8 тыс. рублей;

2015 год – 153 699,1 тыс. рублей;

2016 год – 152 232,7 тыс. рублей

в том числе по разделам:

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» - 3 540,3 (три миллиона пятьсот сорок тысяч триста) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 112,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 178,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 249,4 тыс. рублей

# «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**»** - 8 031,3 (восемь миллионов тридцать одна тысяча триста) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 677,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 677,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 677,1 тыс. рублей

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ейского городского поселения Ейского района» - 13 189,5 (тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс.рублей;

2015 год – 13 189,5 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей

«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» - 44 000,0 (сорок четыре миллиона) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 14 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 000,0 тыс. рублей

«Развитие систем теплоснабжения» – 16 765,6 (шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 110,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 457,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 198,0 тыс. рублей

«Подготовка к осенне-зимнему периоду» - 1 161,6 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 368,5 тыс. рублей;

2015 год – 386,9 тыс. рублей;

2016 год – 406,2 тыс. рублей

«Санитарное содержание городских территорий » - 118 370, 0 (сто восемнадцать тысяч триста семьдесят) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 36 370,0 рублей;

2015 год – 40 000,0 рублей;

2016 год– 42 000,0 рублей

«Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм » - 15 000, 0 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 000,0 рублей;

2015 год – 5 000,0 рублей;

2016 год– 6 000,0 рублей

«Озеленение» - 59 300, 0 (пятьдесят девять тысяч триста) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19 300,0 рублей;

2015 год – 19 000,0 рублей;

2016 год– 21 000,0 рублей

«Содержание мест захоронения» - 10 350, 0 (десять тысяч триста пятьдесят) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 000,0 рублей;

2015 год – 4 100,0 рублей;

2016 год– 5 250,0 рублей

«Развитие систем наружного освещения» – 11 161,9 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 000,0 рублей;

2015 год – 4 709,9 рублей;

2016 год– 4 452,0 рублей

«Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» – 69 000,0 (шестьдесят девять миллионов) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 23 000, 0 тыс. рублей;

2015 год – 23 000, 0 тыс. рублей;

2016 год – 23 000, 0 тыс. рублей

«Прочее благоустройство городских территорий» - 60 439, 0 (шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 439,0 рублей;

2015 год – 20 000,0 рублей;

2016 год– 25 000,0 рублей

**5. Перечень программных мероприятий**

**Раздел 5.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирова ния, всего, тыс.руб. | в том числе | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 3 238,9 | 1 017,4 | 1 078,4 | 1 143,1 | УЖКХ |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации, осуществление технического надзора, изготовление технических паспортов, техническое обследование муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 301,4 | 94,8 | 100,3 | 106,3 | УЖКХ |
| Итого: | | | 3 540,3 | 1 112,2 | 1 178,7 | 1 249,4 |  |

**Раздел 5.2. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Размер суммарного взноса всего, тыс.руб. | в том числе | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. | Местный бюджет | 7 677,3 | 2 559,1 | 2 559,1 | 2 559,1 | УЖКХ |
| 2 | Изготовление технических паспортов | Местный бюджет | 354,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | УЖКХ |
| Итого: | | | 8 031,3 | 2 677,1 | 2 677,1 | 2 677,1 |  |

**Раздел 5.2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Ейского городского поселения Ейского района на 2014 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финан-сирования, всего, тыс.руб. | в том числе | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение благоустроенных квартир в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 12 854,0 | - | 12 854,0 | - | УЖКХ |
| 2 | Изготовление технических паспортов | Местный бюджет | 85,5 | - | 85,5 | - | УЖКХ |
| 3 | Снос аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 250,0 | - | 250,0 | - | УЖКХ |
| Итого: | | | 13 189,5 | - | 13 189,5 | - |  |

**Раздел 5.3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование мероприятия | Объем финансирова-ния, тыс.руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ответственный исполнитель |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Водоснабжение | | | | | | |
| 1 | Топографическая съемка местности по ул.Шевченко от ул. Московской до ул. Шмидта в г.Ейске | 300,0 | 300,0 |  |  | УЖКХ |
| 2 | Проектные работы на реконструкцию водопроводной сети по ул.Шевченко – 2-й этап от ул. Московской до ул. Шмидта, по ул. Ростовской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта в г. Ейске | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  | УЖКХ |
| 3 | Изготовление землеустроительной документации для реконструкции водопроводной сети по ул.Шевченко – 2-й этап, от ул. Московской до ул. Шмидта в г. Ейске | 700,0 | 700,0 |  |  | УЖКХ |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Шмидта от ул.Н.Садовой до ул.Седина в г.Ейске | 3 682,0 | 3 682,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 5 | Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции водоснабжения 4-го подъема в г.Ейске | 577,0 | 577,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Н.Садовой от ул.Октябрьской до ул.Шмидта в г. Ейске | 380,0 | 380,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 7 | Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул.Победы от ул.Ленина до ул.Коммунаров в г.Ейске. | 500,0 | 500,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 8 | Капитальный ремонт сетей системы водоснабжения в г.Ейске | 10 422,00 | 3 072,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | МКУ «ЦГХ» |
| Итого по разделу I | | 18 061,00 | 10 711,00 | 3 675,00 | 3 675,00 |  |
| **II. Водоотведение** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей системы водоотведения в г.Ейске | 10 422,0 | 3 072,0 | 3 675,0 | 3 675,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Б.Хмельницкого, 97 в г.Ейске | 217,0 | 217,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 3 | Капитальный ремонт ОСВО в г. Ейске | 15 300,0 |  | 7 650,0 | 7 650,0 | МКУ «ЦГХ» |
| Итого по разделу II | | 25 939,0 | 3 289,0 | 11 325,0 | 11 325,0 |  |
|  | Итого по программе | 44 000,0 | 14 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 5.4. Развитие систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирова-ния, тыс. руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ответственный исполнитель |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт здания котельной по ул.Морской | 2 000,00 | 2 000,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации по объектам: котельная по ул. Рабочей, 2а в г.Ейске, котельная в п.Краснофлотском | 1 281,0 | 1 281,0 |  |  | УЖКХ |
| 3 | Режимно-наладочные испытания котлов и наладка водно-химического режима работы котельных МУП «Ейские тепловые сети» в г.Ейске | 532,0 | 532,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 4 | Закупка теплообменников для котельных МУП «Ейские тепловые сети» в г.Ейске | 387,0 | 387,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрасс, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района | 1 060,0 |  | 800,0 | 260,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 6 | Субсидия МУП "Ейские тепловые сети" | 2 910,0 | 910,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 7 | Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной, расположенной по ул.Энгельса, 145, в городе Ейске | 850,0 |  | 850,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 8 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной по ул.Энгельса, 145 в городе Ейске» 5% | 42,5 |  | 42,5 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 9 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной, расположенной по ул.Энгельса, 145 в г.Ейске» 1% | 8, 5 |  | 8,5 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 10 | Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Краснодарской, 46 в городе Ейске | 800,0 |  | 800,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Краснодарской, 46 в городе Ейске» 5% | 40,0 |  | 40,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 12 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Краснодарской, 46 в городе Ейске» 1% | 8,0 |  | 8,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 13 | Замена узла учета газа на (УУРГ) котельной, расположенной по ул. Мичурина, 2, в г. Ейске | 800,0 |  | 800,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 14 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Мичурина, 2 в городе Ейске» 5% | 40,0 |  | 40,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 15 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Замена узла учета газа (УУРГ) на котельной расположенной по ул.Мичурина, 2 в городе Ейске» 1% | 8,0 |  | 8,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 16 | Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной 37-го микрорайона в городе Ейске | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 17 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной 37-го микрорайона в городе Ейске» 5% | 50,0 |  | 50,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 18 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной 37-го микрорайона в городе Ейске» 1% | 10,0 |  | 10,0 |  | МКУ «ЦГХ» |
| 19 | Замена конвективного пучка труб котла ДКВР 4/13 на котельной по ул. Красной, 74/2 в городе Ейске | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 20 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Замена конвективного пучка труб котла ДКВР 4/13 на котельной по ул.Красной, 74/2 в городе Ейске» 1% | 15,0 |  |  | 15,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 21 | Ремонт изоляции теплосетей в воздушном исполнении от котельных по ул.К.Маркса,13, ул.П.Аллея,85, ул.Н.Садовой, 9 в г.Ейске | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 22 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Ремонт изоляции теплосетей в воздушном исполнении от котельных по ул.К.Маркса,13, ул.П.Аллея,85, ул.Н.Садовой, 9 в г.Ейске» 1% | 15,0 |  |  | 15,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 23 | Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Красной, 74/2 в городе Ейске | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 24 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Красной, 74/2 в городе Ейске» 5% | 50,0 |  |  | 50,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 25 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Красной, 74/2 в г. Ейске» 1% | 10,0 |  |  | 10,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 26 | Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Морской в г. Ейске | 800,0 |  |  | 800,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 27 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Морской в городе Ейске» 5% | 40,0 |  |  | 40,0 | МКУ «ЦГХ» |
| 28 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на котельной по ул.Морской в городе Ейске» 1% | 8,0 |  |  | 8,0 | МКУ «ЦГХ» |
| **Итого по программе** | | 16 765,0 | 5 110,0 | 5 457,0 | 6 198,0 |  |

**Раздел 5.5. Подготовка к осенне-зимнему периоду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | **Исполнитель** |
|  | местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | 1 161,6 | 368,5 | 386,9 | 406,2 | МКУ «ЦГХ» |
| **Итого** | **1 161,6** | **368,5** | **386,9** | **406,2** |  |

**Раздел 5.6. Санитарное содержание городских территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования  тыс.руб. | Финансирование по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание и санитарная уборка территории города Ейска, итого | 117 300,0 | 35 300,0 | 40 000,0 | 42 000,0 | МКУ "ЦГХ" |
| 1.1 | Уборка территории города Ейска |  | 26 000,0 | 29 200,0 | 30 500,0 |  |
| 1.2 | Уборка детских площадок и отдельных территорий |  | 4 000,0 | 4 500,0 | 4 700,0 |  |
| 1.3 | Уборка территории Пляжа и Лимана |  | 3 000,0 | 3 800,0 | 4 000,0 |  |
| 1.4. | Очистка ливневых канав и откачка ливневых вод |  | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 100,0 |  |
| 1.7 | Текущий ремонт контейнерных площадок |  | 300,0 | 500,0 | 700,0 |  |
| 1.8 | Разработка генеральной схемы очистки территории Ейского городского поселения Ейского района |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение и установка контейнеров |  | 500,0 | 800,0 | 1 000,0 |  |
| 2 | Возмещение затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей | 570,0 | 570,0 |  |  | МКУ "ЦГХ" |
| 3 | Возмещение межтарифной разницы за вывоз ТБО | 500,0 | 500,0 |  |  | МКУ "ЦГХ" |
|  | Итого | 118 370,00 | 36 370,00 | 40 000,0 | 42 000,0 |  |

**Раздел 5.7. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс.руб. | Финансирование по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение архитектурных форм, итого | 15 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | МКУ "ЦГХ" |
| 1.1 | Ремонт детских площадок |  | 500,0 | 700,0 | 1 000,0 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт и текущее обслуживание малых архитектурных форм на территории города |  | 1 690,0 | 1 800,0 | 2 070,0 |  |
| 1.3 | Технический ремонт и техническое обслуживание фонтанов на территории города |  | 550,0 | 800,0 | 1 000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Природный газ к "Вечному огню" |  | 160,0 | 200,0 | 230,0 |  |
| 1.5 | Приобретение и установка малых архитектурных форм |  | 1 100,0 | 1 500,0 | 1 700,0 |  |

**Раздел 5.8. Озеленение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования  тыс. руб. | Финансирование по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Озеленение городских территорий | 59 300,0 | 19 300,0 | 19 000,0 | 21 000,0 | МКУ "ЦГХ" |

**Раздел 5.9. Содержание мест захоронения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования  тыс. руб. | Финансирование по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание территорий общественных кладбищ, итого | 10 350,0 | 1 000,0 | 4 100,0 | 5 250,0 | МКУ "ЦГХ" |
| 1.1 | Обрезка деревьев, обрезка кустарника |  |  | 400,0 | 450,0 |  |
| 1.2 | Санитарная уборка территорий кладбищ |  | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 500,0 |  |
| 1.3 | Строительство контейнерных площадок |  |  | 200,0 |  |  |
| 1.4 | Установка ограждения по периметру существующих кладбищ |  |  | 2 300,0 | 3 300,0 |  |

**Раздел 5.10. Развитие систем наружного освещения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Исполнитель |
| п/п | Наименование мероприятия | местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство уличного освещении по ул. Седина (от ул. К.Либкнехта до ул. Первомайской) в г. Ейске | 1 880,0 | 1 880,0 |  |  | УЖКХ |
| 2 | Строительство уличного освещении по ул.Красной (от ул.Коммунистической до ул.Мичурина) | 2 989,9 |  | 2 989, 9 |  | УЖКХ |
| 3 | Строительство уличного освещении по ул.Казачьей (от Спорткомплекса до ул.Мичурина) | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | УЖКХ |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации по объектам «Строительство уличного освещении по ул.Казачьей (от Спорткомплекса до ул.Мичурина, строительство уличного освещении по ул. Седина (от ул. К.Либкнехта до ул. Первомайской), строительство уличного освещении по ул.Красной (от ул.Коммунистической до ул.Мичурина) в г.Ейске» 5% | 275,0 | 100,0 | 175,0 |  | УЖКХ |
| 5 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объектам «Строительство уличного освещении по ул.Казачьей (от Спорткомплекса до ул.Мичурина, строительство уличного освещении по ул. Седина (от ул. К.Либкнехта до ул. Первомайской), строительство уличного освещении по ул.Красной (от ул.Коммунистической до ул.Мичурина) » в городе Ейске 1% | 65,0 | 20,0 | 45,0 |  | УЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство уличного освещении по ул.Таманской от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадной г.Ейск» 5% | 210,0 |  |  | 210,0 | УЖКХ |
| 7 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Строительство уличного освещении по ул.Таманской от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадной » в городе Ейске 1% | 42,0 |  |  | 42,0 | УЖКХ |
| 8 | Строительство уличного освещения по ул.Таманской (от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадной) | 4 200,0 |  |  | 4 200,0 | УЖКХ |
|  | Итого по программе | 11 161,9 | 2 000,0 | 4 709, 9 | 4 452,0 |  |

**Раздел 5.11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение**

**электросетевого хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | 2014 | 2015 | 2016 | Исполнитель |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЕСК 20, Е-23 с ЕСК-2 электроснабжения на Таганрогской набережной в г.Ейске | 13 871,0 | 13 871,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 2 | Топографическая съемка земельного участка таганрогской набережной для проведения работ по реконструкции КЛ 6 кВ ЕСК 20, Е-23 с ЕСК-2 электроснабжения Таганрогской набережной в г.Ейске | 202,1 | 202, 1 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция КЛ 6 кВ ЕСК 20, Е-23 с ЕСК-2 электроснабжения Таганрогской набережной в г.Ейске» 5% | 277,4 | 277,4 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 4 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту «Реконструкция КЛ 6 кВ ЕСК 20, Е-23 с ЕСК-2 электроснабжения Таганрогской набережной» в городе Ейске 1% | 138, 7 | 138,7 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 5 | Техническое перевооружение ГКТП-93 на БКТП 1000кВА с трансформатором ТМГ-630кВА, с реконструкцией кабельного выхода ВЛ-0,4 кВ, на пересечении ул. Свердлова и ул.Шмидта в г.Ейске. | 800,0 | 800,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение ГКТП-93 на БКТП 1000кВА с трансформатором ТМГ-630кВА, с реконструкцией кабельного выхода ВЛ-0,4 кВ, на пересечении ул. Свердлова и ул.Шмидта" в г.Ейске. | 40,0 | 40,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 7 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту"Техническое перевооружение ГКТП-93 на БКТП 1000кВА с трансформатором ТМГ-630кВА, с реконструкцией кабельного выхода ВЛ-0,4 кВ, на пересечении ул. Свердлова и ул.Шмидта" в г.Ейске. | 8,0 | 8,0 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 8 | Строительство КЛ 6 кВ по ул.Пляжной от ул. Рабочей до опоры В2-37 в г. Ейске | 6 233, 6 | 6 233, 6 |  |  | УЖКХ |
| 9 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту "Строительство КЛ 6 кВ по ул.Пляжной от ул. Рабочей до опоры В2-37 "в г. Ейске | 62, 4 | 62, 4 |  |  | УЖКХ |
| 10 | Инвентаризация электросетевого хозяйства Ейского городского поселения | 1 366,8 | 1 366,8 |  |  | МКУ «ЦГХ» |
| 11 | Реконструкция электросетевого хозяйства Ейского городского поселения | 46 000,0 |  | 23 000,0 | 23 000,0 | МКУ «ЦГХ» |
|  | Итого по программе | 69 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |

**Раздел 5.12. Прочее благоустройство городских территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования  тыс. руб. | Финансирование по годам | | | Ответственный исполнитель |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| местный | местный | местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство скверов, площадей, бульваров | 60 439,0 | 15 439,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | МКУ «ЦГХ» |

**6. Механизм реализации программы**

Исполнителями Программы являются муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства» Ейского городского поселения Ейского района и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, согласно закрепленных за ними мероприятий.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского района и подрядных организаций.

Ежегодно в Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения и администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района координатором Программы, ответственным за текущий мониторинг исполнения Программы и предоставление информации о выполнении Программы в администрацию Ейского городского поселения Ейского района.

**7. Оценка социально-экономической эффективности программы**

**Раздел 7.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда**

Реализация мероприятий данного подраздела Программы позволит обеспечить проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда суммарной площадью 1 032 кв. метра.

# **Раздел 7.2. Формирование фонда**

**капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**

Реализация мероприятий, предусмотренных данным разделом Программы, позволит обеспечить долевое участие бюджетных средств Ейского городского поселения Ейского района в формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых все или отдельные жилые помещения находятся в муниципальной собственности, в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.

**Раздел 7.2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Ейского городского поселения Ейского района на 2014 - 2016 годы**

Наличие аварийного жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик и благоустройство, сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность территории. Имеющийся аварийный жилищный фонд не пригоден для постоянного проживания граждан, его техническое состояние не удовлетворяет эксплуатационным требованиям.

Дальнейшая эксплуатация аварийных жилых домов представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. Реконструкция практически всех ветхих жилых зданий нецелесообразна прежде всего с финансовой точки зрения, так как затраты на нее не уступают стоимости возведения нового жилья. Разработка мероприятий Программы обусловлена необходимостью обеспечения жителей города жильем, отвечающим современным требованиям качества. В ходе реализации мероприятий Программы планируется приобрести восемнадцать благоустроенных квартир суммарной площадью 768 квадратных метра.

**Раздел 7.3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения**

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить системы водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района;

- повысить надежность и качество систем водоснабжения и водоотведения;

- повысить степень удовлетворения нужд потребителей и снижение затрат потребителей на водоснабжение и водоотведение.

Провести капитальный ремонт 2 183,4 м сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ейске;

**Раздел 7.4. Развитие систем теплоснабжения**

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить систему теплоснабжения Ейского городского поселения Ейского района;

- повысить надежность и качество системы теплоснабжения;

- повысить степень удовлетворения нужд  потребителей и снижение затрат потребителей на теплоснабжение.

**Раздел 7.5. Подготовка к осенне-зимнему периоду**

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в установленные сроки провести мероприятия по подготовке социально-значимых объектов, объектов жилищного фонда, городских коммуникаций и источников тепло-, газо-, водоснабжения к зимним условиям эксплуатации и устранению недостатков в системах отопления, выявленных в истекшем отопительном периоде, провести проверку инженерно-технических систем.

**Раздел 7.6. Санитарное содержание городских территорий**

Экономический эффект, полученный в ходе реализации Программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство территории города имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и пребывания горожан, улучшение внешнего вида территорий общего пользования. Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения города путем его озеленения.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

**Раздел 7.7. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм**

В результате реализации мероприятий, включенных в данный раздел, будут решены задачи по благоустройству мест массового пребывания населения, обеспечению оформления площадей, парков, скверов и улиц города.

**Раздел 7.8. Озеленение**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, формирование комплекса природных и озелененных территорий города; увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния. Будут решены проблемы по приведению территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

**Раздел 7.9. Содержание мест захоронения**

Реализация мероприятий данного раздела позволит решить ряд проблем в сфере совершенствования системы организации похоронного дела, содержания территорий и мест погребений, приведение кладбищ в соответствие с санитарно-техническим нормам.

**Раздел 7.10. Развитие систем наружного освещения**

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством реконструкции и модернизации электрических сетей, повышение уровня комфортности проживания населения, создать безопасные условия дорожного движения.

**Раздел 7.11. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства**

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень жизни населения Ейского городского поселения Ейского района посредством реконструкции и модернизации электрических сетей, реконструировать и модернизировать сети электроснабжения – заменить устаревшее оборудование на новое: установить трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами, мощностью по 630 кВА, заменить две воздушные линии 6 кВ на кабельную линию, протяженностью 3350 м в районе Таганрогской набережной в городе Ейске, а также заменить воздушную линию электропередачи на кабельную линию, протяженностью 550 м от подстанции Ейская – I (ул.Толстого) до ул.Плеханова.

**Раздел 7.12. Прочее благоустройство городских территорий**

Реализация мероприятий данного раздела позволит решить ряд задач по благоустройству мест массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на территории города.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского поселения Ейского района А.С.Сивокоз