Утверждено решением общего собрания

членов ТСЖ «На Ясенской»

Протокол №01 от 08.02.2014

# ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

# Текущего ремонта жилищного фонда ТСЖ «На Ясенской» (г. Ейск, ул. Ясенская, 2/1) на период 2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Единицы измерения | К-во | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт первого подъезда МКД Установка новых почтовых ящиков | К-во единиц | 36 | март | Тех. персонал ТСЖ «На Ясенской» | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт подъездов» |
| 2 | Ремонт первого подъезда МКД Монтаж поручней на перила | К-во единиц | 20 | апрель | Тех. персонал ТСЖ «На Ясенской» | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт подъездов» |
| 3 | Ремонт первого подъезда МКД Укладка кафельной плитки на 1-2 этажах | Кв.м | 25 | май | Тех. персонал ТСЖ «На Ясенской» | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт подъездов» |
| 4 | Ремонт металлического ограждения на придомовой территории | Пог. м | 10 | май | Тех. персонал ТСЖ «На Ясенской» | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт (придомовая территория)» |
| 5 | Герметизация швов межпанельных стыков на фасаде МКД | Пог. м. | 15 | июнь-июль | ООО ГК «СтройЭксперт» (договор) | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт фасада МКД» |
| 6 | Ремонт мягкорулонной кровли (заделка трещин) | Кв.м | 100 | июль-август | ООО ГК «СтройЭксперт» (договор) | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт крыши» |
| 7 | Ревизия и ремонт наружного освещения | К-во единиц | 9 | сентябрь | ООО «ПЭК» (договор) | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт» |
| 8 | Ремонт подвального помещения (вход возле подъезда № 3) | К-во единиц | 1 | октябрь | ООО ГК «СтройЭксперт» (договор) | ТСЖ «На Ясенской» Ст. «Текущий ремонт» |

Председатель правления ТСЖ «На Ясенской»

________________   Дворниченко И.В.

М.П.                                           0 8 февраля 2014 года