- ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

Утвержден решением Совета Ейского

городского поселения Ейского района

от 25 декабря 2013 года № 63/3

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2013 год

| № п/п | Содержание наказа | Информация о выполнении | Срок выполнения |  | Объем финансирования из средств местного бюджета, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Текущий ремонт тротуаров по улице Победы, от улицы Энгельса до улицы Ленина | индивидуальным предприни-мателем В.В.Бабенко выпол-нены работы по ремонту тротуарного покрытия улицы Победы, от улицы Энгельса до улицы Ленина | апрель - сентябрь | 27.04.2013 -15.08.2013 | 2 661 142,0 | 2 661 142,0 |
| 2 | Благоустройство дороги по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Шмидта | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизирован-ная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Мира, от улицы Перво-майской до улицы Шмидта | апрель - сентябрь | 02.05.2013 - 07.05.2013 | 430 118,8 | 430 118,8 |
| 3 | Текущий ремонт дороги по улице Полевой, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Полевой, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской | апрель - сентябрь | 14.05.2013 -31.05.2013 | 269 156,0 | 269 156,0 |
| 4 | Ремонт тротуаров около детского сада № 30 и школы № 14 | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизирован-ная колонна" выполнены работы по ремонту тротуара от гимназии № 14 до детского сада № 30 во втором микрорайоне | апрель - сентябрь | 07.06.2013 -30.06.2013 | 67 782,0 | 67 782,0 |
| 5 | Асфальтирование дороги по улице Короленко, в переулке Дружбы | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги в переулке Дружбы, от улицы Колхозной до улицы Щорса | апрель - сентябрь | 02.09.2013 - 10.09.2013 | 161 055,0 | 161 055,0 |
| 6 | Асфальтирование дороги по улице Зеленой в поселке Широчанка | закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная передвижная механизированная колонна" выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала участка дороги по улице Зеленой, от улицы Восточной до улицы Ейской | апрель - сентябрь | 02.08.2013 - 10.08.2013 | 308 816,2 | 308 816,2 |
| Итого |  |  |  |  | 3 898 070,0 | 3 898 070,0 |

| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района | А.С. Сивокоз |
| --- | --- |