ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 01.03.2017№ 141

**Муниципальная программа**

**Ейского городского поселения Ейского района  
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ейского городского поселения Ейского района»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ейского городского поселения Ейского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ейского городского поселения Ейского района» (далее – Программа). |
| Координатор Программы: | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Участники муниципальной программы: | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг», муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Ейские тепловые сети», управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы. |
| Цели муниципальной программы:  Задачи муниципальной программы: | Рациональное использование энергетических ресурсов и воды, обеспечение надежного энергоснабжения на территории Ейского городского поселения Ейского района.  Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  - снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа за счет рационального использования топлива и энергии на основе внедрения энергосберегающих технологий;  - обеспечение учета всех производимых, транспортируемых и потребляемых энергетических ресурсов и воды;  - пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;  - внедрение современных технологий энергосбережения в системы коммунальной инфраструктуры путем реализации производственных и инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. |
| Перечень целевых показателей:  Этапы и сроки реализации:  Объемы бюджетных ассигнований:  Контроль за выполнением муниципальной программой: | - снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;  - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных.  2017 - 2019 годы.  - 9475,0 тыс. рублей - всего, из них:  - средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 9475,0 тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 8785,0 тыс. рублей,  2018 год – 390,0 тыс. рублей,  2019 год -– 300,0 тыс. рублей.  Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |

**Раздел 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии возрастает актуальность использования любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами.

Крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики муниципального образования, что требует формирования единой политики администрации Ейского городского поселения Ейского района по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются: жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры

Общая площадь жилищного фонда Ейского городского поселения Ейского района составляет 1790,1 тыс. м2. На территории Ейского городского поселения Ейского района насчитывается 442 многоквартирных дома (316 с центральным отоплением), обеспеченность общедомовыми приборами учета коммунальных услуг следующая:

- отопление: потребность 227, факт 221, (97,4%);

- горячее водоснабжение: потребность 153, факт 62, (40,5%);

- холодное водоснабжение: потребность 342, факт 270, (78,9%);

- электроснабжение: потребность 369, факт 361, (97,8).

Основными проблемами, препятствующими снижению потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и предприятиях коммунальной инфраструктуры, являются:

- потери теплого воздуха через оконные проемы, системы вентиляции;

- отсутствие автоматизации тепловых узлов;

- изношенность инженерных сетей;

- устаревшая система освещения помещений и учета потребляемой электроэнергии;

- дефекты тепловой изоляции теплопотребляющего оборудования;

- отсутствие тепловой завесы на входах в помещения.

Реализация мероприятий по энергосбережению позволит минимизировать затраты на содержание вышеуказанных объектов.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках программы имеющиеся внебюджетные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения городского поселения, а также будет способствовать эффективному планированию и мониторингу результатов реализации программы.

**Раздел 2.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 | Цель: рациональное использование энергетических ресурсов и воды, обеспечение надежного энергоснабжения на территории Ейского городского поселения Ейского района | | | | |
| 2 | Задачи: снижение потребления и потерь электрической энергии, модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов. | | | | |
| 3 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у. т./Гкал | 170 | 168 | 166 |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17,6 | 17,5 | 17,4 |

**Раздел 3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы 2017-2019 годы.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составляет 9475,00(девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района 0,00 рублей, за счет внебюджетных источников 9475,00 (девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч , в том числе:

- на 2017 год: 8785,00 (восемь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;

- на 2018 год: 390,00(триста девяносто тысяч) рублей;

- на 2019 год: 300,00(триста тысяч) рублей;

**Раздел 5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания в рамках данной муниципальной программы не предусмотрены.

**Раздел 6.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственной целевой программы и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы, ведомственная целевая программа и основные мероприятия данной муниципальной программой не предусматриваются.

**Раздел 7.Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | Исполнитель программных мероприятий |  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Режимная наладка котлов на котельных преприятия | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района "Ейские тепловые сети" |  |
| внебюджетные источники | 200 | 200 | 0 | 0 |  |
| всего | 200 | 200 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция котельной в поселке Краснофлотском с переводом на сжигание газообразного топлива | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района "Ейские тепловые сети" |  |
| внебюджетные источники | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  |
| всего | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Испытания и наладка электроустановки и электрооборудования на предприятии | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг» |  |
| внебюджетные источники | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| всего | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 4 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса организации | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг» |  |
| внебюджетные источники | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| всего | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 5 | Модернизация электропроводки | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное унитарное предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг» |  |
| внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| всего | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов с применением энергоэффективных материалов | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы |  |
| внебюджетные источники | 250 | 80 | 70 | 100 |  |
| всего | 250 | 80 | 70 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Оснащение мест общего пользования в многоквартирных домах энергосберегающими лампами в целях освещения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы |  | |
| внебюджетные источники | 180 | 100 | 80 | 0 |  | |
| всего | 180 | 100 | 80 | 0 |  | |
| 8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды многоквартирных домов и обеспечение автоматического закрывания дверей | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы |  | |
| внебюджетные источники | 240 | 100 | 90 | 50 |  | |
| всего | 240 | 100 | 90 | 50 |  | |
| 9 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах многоквартирных домов | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы |  | |
| внебюджетные источники | 350 | 150 | 100 | 100 |  | |
| всего | 350 | 150 | 100 | 100 |  | |
| 10 | Герметизация швов межпанельных стыков в многоквартирных домах | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы |  |
| внебюджетные источники | 200 | 100 | 50 | 50 |  |
| всего | 200 | 100 | 50 | 50 |  |
| 11 | **Итого по программе** | местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| внебюджетные источники | **9475** | **8785** | **390** | **300** |  |
| всего | **9475** | **8785** | **390** | **300** |  |

**Раздел 8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в объектах жилищного фонда и предприятиях коммунальной инфраструктуры:

приборов учета тепловой энергии;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- снижение затрат на энергопотребление населения и предприятий коммунальной инфраструктуры в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса Ейского городского поселения Ейского района;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Ейского городского поселения Ейского района.

**Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий учреждениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории Ейского городского поселения Ейского района.

При реализации программных мероприятий в учреждении, предприятии (организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении, предприятии (в организации).

Исполнители программных мероприятий организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах проведенных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в муниципальных унитарных предприятиях, учреждениях, организациях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно исполнителями из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Координатор Программы ежегодно, до 1 ноября текущего года уточняет с исполнителями Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

Объем и структура финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации Ейского

городского поселения Ейского района Ж.В.Голуб