ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 18.03.2021 № 201

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 31 октября 2019 года № 937

(в редакции постановления

администрации Ейского городского поселения Ейского района

от 18.03.2021 № 201)

**Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения   
на 2020-2025 годы»**

**Паспорт   
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного   
движения на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Участники муниципальной программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства», Администрация Ейского городского поселения Ейского района. |
| Цели муниципальной программы |  | - Повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов Ейского городского поселения Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.  - повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского поселения Ейского района. |
| Задачи муниципальной программы |  | - Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог, создание безопасных условий дорожного движения  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование  организации движения транспорта и пешеходов на территории Ейского городского поселения Ейского района, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном |
|  |  | уровне;  - обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения городским транспортом. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - Протяженность автодорог местного значения охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске;  - протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске;  - протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;  - текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок;  - приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске;  - проектная документация по объекту: «Строительство примыкания ул. Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)»;  - проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева»;  - проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана, корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске»;  - определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: "Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)";  - приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения";  - разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр;  - топографическая сьемка земельных участков: по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске; по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске; по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске»;  - электроэнергия светофорных объектов;  - текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков;  - установка, обустройство средств регулирования дорожного движения, установка пешеходных ограждений, барьерных ограждений;  - оказание финансовой поддержки перевозчикам для возмещения недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам;  - изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок;  -реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской;  -строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2020 – 2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  | Общий объем финансирования программы 633 678,2 тысяч рублей, из них 374 276,1 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 259 402,1 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам реализации:  2020 год – 190 598,4 тыс. рублей, в том числе:  63 664,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;  126 934,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2021 год – 201 136,0 тыс. рублей, в том числе:  68 668,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;  132 467,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2022 год – 56 530,5 тыс. рублей, в том числе:  56 530,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;  2023 год – 57 568,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2024 год – 61 422,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2025 год – 66 422,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сфере реализации   
муниципальной программы

Уровень основных показателей аварийности на территории муниципального образования Ейского городского поселения Ейского района на протяжении последних лет продолжает оставаться высоким.

Основными факторами, способствующими совершению дорожно-транспортных происшествий, являются:

- несоответствие дорожных знаков предъявляемым им требованиям ГОСТа или их отсутствие в необходимых

местах;

- отсутствие или недооборудованность существующих остановочных пунктов для транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки;

- отсутствие или недостаточное освещение проезжих частей улиц в темное время суток;

- дефекты покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения;

- отсутствие пешеходных дорожек, пешеходных ограждений и разметки на проезжих частях улиц в необходимых местах;

- ограниченная видимость приближающегося транспорта и средств технического регулирования дорожного движения из-за ненадлежащего обустройства зеленых насаждений.

К решению проблемы улучшения качества автомобильных дорог необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы содержания и ремонта автодорог невозможно добиться каких-либо значимых результатов.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется недостаточным финансированием работ по повышению безопасности дорожного движения.

Комплексный подход к решению вопросов по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитиетранспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения   
на 2020-2025 годы» (далее – Программа) со стороны органов местного самоуправления в совокупности с принимаемыми органами Госавтоинспекции мерами по усилению контрольно-надзорных функций позволит создать основу для снижения уровня аварийности в Ейском городском поселении Ейского района, сохранения жизни и здоровья граждан.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.

Пассажирский транспорт общего пользования - один из важнейших факторов обеспечения жизнедеятельности Ейского городского поселения Ейского района.

Достоинства общественного пассажирского транспорта заключаются в удобстве, общедоступности и безопасности передвижения. Деятельность предприятий, осуществляющих транспортные перевозки городским общественным пассажирским транспортом, в большей мере носит социальный характер, так как осуществляет перевозку льготных категорий граждан, что особенно важно для населения с невысоким уровнем доходов, осуществляет перевозку пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный, коммерчески невыгодный пассажиропоток.

С целью оказания качественных услуг пассажирам, сохранения регулярности движения подвижного состава бюджетом Ейского городского поселения Ейского района предусматриваются субсидии на возмещение затрат перевозчикам недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение показателей | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 |
| 1 | Подраздел 2.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог, создание безопасных условий дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность автодорог местного значения охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске | км | 267,474 | | | | 267,474 | 267,474 | | 267,474 | | 267,474 | | 267,474 |
| 1.2 | Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске | км | 121,146 | | | | 121,146 | 121,146 | | 121,146 | | 121,146 | | 121,146 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | км | 3,141 | | | | 5,0 | 1,0 | | 1,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| 1.4 | Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок | шт. | 73 | | | | 70 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |
| 1.5 | Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске | шт. | 10 | | | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1.6 | Проектная документация по объекту: «Строительство примыкания ул. Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | | - |
| 1.7 | Проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева» | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | | - |
| 1.8 | Проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана,корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» | услуга | 3 | | | | 2 | - | | - | | - | | - |
| 1.9 | Определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: "Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)" | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | | - |
| 1.10 | Приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | - | | - |
| 1.11 | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | - | | - |
| 1.12 | Топографическая сьемка земельных участков:  по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске;  по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске;  по ул.Б.Хмельницкого, от ул.Шоссейной до ул.Нижнесадовой в г.Ейске;  по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске» | услуга | - | | | | 4 | - | | - | | - | | - |
| 2 | Подраздел 2.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов муниципального образования Ейский район путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Ейского городского поселения Ейского района, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Электроэнергия светофорных объектов | КВТ/Ч | 36500 | 31500 | | | | 31500 | | | 31500 | 31500 | | 31500 |
| 2.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | шт. | 3820 | 4039 | | | | 4039 | | | 4039 | 3787 | | 3787 |
| 2.3 | Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения | шт. | 200 | 200 | | | | 200 | | | 250 | 250 | | 250 |
| Установка пешеходных ограждений, барьерных ограждений | 100м | 10 | 10 | | | | 10 | | | 15 | 15 | | 15 |
| 3 | Подраздел 2.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского поселения Ейского района | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения городским транспортом | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание финансовой поддержки перевозчикам для возмещения недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам | тыс.руб. | 260,0 | 250,0 | | | | 250,0 | | | 260,0 | 260,0 | | 260,0 |
| 3.2 | Изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок | шт. | 330 | | 330 | | | 330 | | | 330 | - | - | |
| 4 | Подраздел 2.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнеса-довой до ул. Ясенской | процент | 47 | | 53 | | | - | | | - | - | - | |
| 4.2 | Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева) | объект | - | | 1 | | | - | | | - | - | - | |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации мероприятий Программы – 2020-2025 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 633 678,2 тысяч рублей, из них 374 276,1 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 259 402,1 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам реализации:

2020 год – 190 598,4 тыс. рублей, в том числе:

63 664,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;

126 934,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2021 год – 201 136,0 тыс. рублей, в том числе:

68 668,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;

132 467,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2022 год – 56 530,5 тыс. рублей, в том числе:

56 530,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;

2023 год – 57 568,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2024 год – 61 422,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2025 год – 66 422,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Финансирование за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 965 от 12.10.2015 года.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг   
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере   
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы и ведомственные целевые программы, основные мероприятия данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Исполнитель программных мероприятий | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | |
| 1 | | | Подраздел 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Содержание улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске | Всего: | 234844,6 | | 43396,7 | 35647,9 | 35400,0 | | 35400,0 | | 40000,0 | | 45000,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 234844,6 | | 43396,7 | 35647,9 | 35400,0 | | 35400,0 | | 40000,0 | | 45000,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | | | Зимнее содержание улично-дорожной сети в г. Ейске | Всего: | 62296,3 | | 2298,1 | 11998,2 | 12000,0 | | 12000,0 | | 12000,0 | | 12000,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 62296,3 | | 2298,1 | 11998,2 | 12000,0 | | 12000,0 | | 12000,0 | | 12000,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | | | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: | 79079,7 | | 35348,2 | 34829,1 | 1402,4 | | 1500,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 11709,6 | | 1414,0 | 1393,2 | 1402,4 | | 1500,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | |
| краевой бюджет | 67370,1 | | 33934,2 | 33435,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4 | | | Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок | Всего: | 4510,6 | | 910,6 | 500,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 550,0 | | 550,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 4510,6 | | 910,6 | 500,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 550,0 | | 550,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5 | | | Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске | Всего: | 5910,0 | | 910,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 5910,0 | | 910,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6 | | | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | Всего: | 1020,0 | | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1020,0 | | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.7 | | | Проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева | Всего: | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.8 | | | Проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана,корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» | Всего: | 2042,5 | | 845,3 | 1197,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2042,5 | | 845,3 | 1197,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.9 | | | Определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: "Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)" | Всего: | 25,1 | | 25,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 25,1 | | 25,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.10 | | | Приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" | Всего: | 600,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | 600,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 1.11 | | | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр | Всего: | 1198,2 | | 0,0 | 1198,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | 1198,2 | | 0,0 | 1198,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 1.12 | | | Топографическая сьемка земельных участков:  по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске;  по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске; по ул.Б.Хмельницкого, от ул.Шоссейной до ул.Нижнесадовой в г.Ейске;  по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске | Всего: | 996,0 | | 0,0 | 996,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | 996,0 | | 0,0 | 996,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Итого по подразделу 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | | | Всего: | 392693,0 | | 84924,0 | 87966,6 | 50802,4 | | 50900,0 | | 56550,0 | | 61550,0 | |  | |
| местный бюджет | 325322,9 | | 50989,8 | 54530,7 | 50802,4 | | 50900,0 | | 56550,0 | | 61550,0 | |  | |
| краевой бюджет | 67370,1 | | 33934,2 | 33435,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 2 | Подраздел 7.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Электроэнергия светофорных объектов | | | Всего: | 2120,0 | | 438,7 | 342,9 | 356,6 | | 356,6 | | 312,6 | | 312,6 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2120,0 | | 438,7 | 342,9 | 356,6 | | 356,6 | | 312,6 | | 312,6 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | | | Всего: | 15275,7 | | 2337,8 | 2957,9 | 2990,0 | | 2990,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 15275,7 | | 2337,8 | 2957,9 | 2990,0 | | 2990,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения, установка пешеходных ограждений, барьерных ограждений | | | Всего: | 14735,9 | | 2502,8 | 2515,5 | 2093,8 | | 3023,8 | | 2300,0 | | 2300,0 | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 14735,9 | | 2502,8 | 2515,5 | 2093,8 | | 3023,8 | | 2300,0 | | 2300,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подразделу 7.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | Всего: | 32131,6 | | 5279,3 | 5816,3 | 5440,4 | | 6370,4 | | 4612,6 | | 4612,6 | |  | |
| местный бюджет | 32131,6 | | 5279,3 | 5816,3 | 5440,4 | | 6370,4 | | 4612,6 | | 4612,6 | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 3 | Подраздел 7.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Субсидия на возмещение перевозчиками недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами малой вместимости по дачным социально-значимым маршрутам | | | Всего: | 1540,0 | | 260,0 | 250,0 | 250,0 | | 260,0 | | 260,0 | | 260,0 | | Администра  ция | |
| местный бюджет | 1540,0 | | 260,0 | 250,0 | 250,0 | | 260,0 | | 260,0 | | 260,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2 | Изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок | | | Всего: | 148,2 | | 35,1 | 37,7 | 37,7 | | 37,7 | | 0,0 | | 0,0 | | Администра  ция | |
| местный бюджет | 148,2 | | 35,1 | 37,7 | 37,7 | | 37,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подразделу 7.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | | | Всего: | 1688,2 | | 295,1 | 287,7 | 287,7 | | 297,7 | | 260,0 | | 260,0 | |  | |
| местный бюджет | 1688,2 | | 295,1 | 287,7 | 287,7 | | 297,7 | | 260,0 | | 260,0 | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 4 | | Подраздел 7.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске | | Всего: | 206586,0 | 100100,0 | | 106486,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 14554,0 | 7100,0 | | 7454,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 192032,0 | 93000,0 | | 99032,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.2 | | Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева) | | Всего: | 579,4 | 0,0 | | 579,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 579,4 | 0,0 | | 579,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подразделу 7.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | Всего: | 207165,4 | 100100,0 | | 107065,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 15133,4 | 7100,0 | | 8033,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| краевой бюджет | 192032,0 | 93000,0 | | 99032,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| ИТОГО муниципальной программе: | | | | Всего: | 633678,2 | 190598,4 | | 201136,0 | | 56530,5 | | 57568,1 | | 61422,6 | | 66422,6 | |  |
| местный бюджет | 374276,1 | 63664,2 | | 68668,1 | | 56530,5 | | 57568,1 | | 61422,6 | | 66422,6 | |  |
| краевой бюджет | 259402,1 | 126934,2 | | 132467,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского   
района.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского   
поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального   
хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии   
с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского   
района и подрядных организаций.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы в соответствии с   
Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно, не позднее   
1 марта года, следующего за истекшим.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору Программы информацию об исполнении мероприятий Программы для формирования доклада о ходе реализации Программы, включая оценку эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в докладе о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации».

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства Д.К. Драчев