ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 26.01.2021 № 56

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 31 октября 2019 года № 943

(в редакции постановления

администрации Ейского городского поселения Ейского района

от 26.01.2021 № 56)

**Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»**

**Паспорт муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Участники муниципальной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, Управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района, Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства», Администрация Ейского городского поселения Ейского района. |
| Цели муниципальной программы |  | -Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района;  - комплексное восстановление эксплуатационных характеристикмуниципального жилого фонда;  - обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;  - обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения  потребителей Ейского городского поселения Ейского района;  - развитие систем теплоснабжения Ейского городского поселения Ейского района;  - улучшение санитарного и экологического состояния города;  - благоустройство мест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города;  - создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения, обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района;  - улучшение качества содержания мест захоронений Ейского городского поселения Ейского района;  - повышение качества предоставления услуг электроснабжения;  - обеспечение и повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение эстетического состояния территории Ейского городского поселения Ейского района;  -обеспечение качественной и бесперебойной работы системы уличного освещения;  - выполнение функций органов местного самоуправления;  - решение вопросов, связанных с организацией ритуальных услуг;  - решение вопросов, связанных с деятельностью по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  -содержание территории городского пляжа;  - увеличение доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района. |
| Задачи муниципальной программы |  | -Приведение состояния муниципального жилого фонда в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района;  - проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и приобретение оборудования, используемого на сетях;  - развитие систем теплоснабжения поселения путем внедрения энергосберегающих технологий на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - проведение мероприятий по санитарному содержанию и уборке территории Ейского городского поселения Ейского района.;  - создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды;  - увеличение объема зеленых насаждений, обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц, уход и содержание зеленых насаждений, уход за цветниками из многолетников и однолетников;  - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  - повышение качества предоставления услуг электроснабжения за счет реконструкциии модернизации электрических сетей;  - повышение уровня благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц Ейского городского поселения Ейского района;  - выполнение мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения территории Ейского городского поселения Ейского района;  - осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, а также закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;  - выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - выполнение мероприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  - выполнение мероприятий по содержанию территории городского пляжа;  - предоставление в аренду торговых точек на территории городского пляжа. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда;  - плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда;  -многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, подлежащим сносу и надворные постройки, расположенные в городе Ейске по ул.Энгельса, 21;  - формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;  - количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту;  - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в  г. Ейске;  - количество отремонтированных смотровых колодцев;  - изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации в г.Ейске;  - протяженность трубы, приобретенной для переподключения системы водоснабжения по ул. Шмидта г.Ейска;  - санитарное содержание и уборка городских территорий, ликвидации стихийных свалок, откачка ливневых вод, выполнение работ по очистке кромки проезжей части;  - уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г. Ейске;  - очистка ливневых канав;  - капитальный ремонт ливневой канавы от ул.Портовая до морского порта;  - оплата потребления газа на мемориале «Вечный огонь»;  - оплата электроэнергии объектов благоустройства;  - количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию;  - техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске;  - оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой канализационной насосной станции(далее – КНС);  - приобретение малых архитектурных форм;  - количество воинских захоронений, охваченных работами по восстановлению (ремонту, благоустройству);  - оплата услуг водоснабжения и водоотведения объектов благоустройства;  - содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска (валка и обрезка деревьев,  высадка цветов, посадка деревьев и кустарников, покос травы, количество выданных порубочных билетов);  - площадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная услугами по санитарной уборке и содержанию;  - оплата услуг по водоснабжению кладбища;  - монтаж уличного освещения в г. Ейске;  -развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства;  -количество услуг по подвозу питьевой воды для населения г. Ейска;  - демонтаж и перенос незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - оплата уличного освещения (электроэнергии) Ейского городского поселения Ейского района;  - протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию;  - количество услуг по лабораторным испытаниям электрооборудования, выдачи технических условий, техническому надзору;  - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;  - оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - предоставление субсидии юридическим лицам для организации деятельности по обращению твердыми коммунальными отходами;  - количество простерилизованных безнадзорных животных;  - площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории;  -неналоговые поступления в городской бюджет. |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы |  | 2020 – 2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  | Общий объем финансирования программы 1 050 891,6тысяч рублей, из них 1 048 455,9тыс. рублей за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района,1658,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 777,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам реализации:  2020 год – 172759,6 тыс. рублей, в том числе:  171 347,1тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  1412,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2021 год – 174 189,7 тыс. рублей, в том числе:  173 166,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;  245,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  777,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  2022 год – 178 603,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2023 год – 175 266,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2024 год – 175 036,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2025 год – 175 036,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

1. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилого фонда

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых   
задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

В процессе эксплуатации муниципальных жилых помещений под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Согласно п.3 статьи 67 Жилищного Кодекса РФ текущий ремонт ложится на плечи нанимателя, а капитальный, в

соответствии с п.2 статьи 65 Жилищного Кодекса РФ, – на наймодателя.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда необходимо производить с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

# 2. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Жилищная проблема в Ейском городском поселении Ейского района является одной из наиболее острых социальных проблем. В поселении растет доля многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта.   
С каждым годом нарастает физический и моральный износ жилых домов, снижается устойчивость   
функционирования инженерных систем, нарушается безопасность эксплуатации жилищного фонда. Это сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик зданий,   
сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ, с целью создания правовых, финансовых механизмов региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принят Закон Краснодарского края от 1 июля   
2013 года№ 2735-КЗ«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края».

В качестве гарантированного источника финансирования своевременного проведения капитального ремонтаЖилищный кодекс РФ установил обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить плату на капитальный ремонт общего имущества своего дома. Указанная плата образует фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

В собственности Ейского городского поселения Ейского района находится 533 жилых помещений, в отношении которых в соответствии с вышеуказанными нормативными актами у администрации города возникает обязанность оплаты взносов на капитальный ремонт.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 5 рублей 32 копейки на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме установлен приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 09.01.2019 № 1 «О минимальном размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2019 год».

3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

Согласно водному кодексу Российской Федерации, вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, использующимся и сохраняющимся в России как основа жизни и деятельности народов, обеспечивающая экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Водные ресурсы находятся в собственности государства.

Обеспечение населения чистой водой – приоритетная задача, решение которой необходимо для сохранения   
здоровья и повышения уровня жизни населения, обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания в городе Ейске. Система водоотведения – необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе Ейске.

Протяженность сетей водоснабжения в Ейском городском поселении Ейского района – 200,5 км, максимально-предельный фактический эксплуатационный срок службы водопроводов превышает нормативный в 1,92 раза.   
На территории города Ейска 8 водопроводных насосных станций (ВНС).

Большая часть водоводов и разводящих сетей находится в неудовлетворительном санитарно-техническом

состоянии, так как 70% сетей выработали свой ресурс, а 30% от общего количества сетей находится в аварийном состоянии и требует замены.

В Ейском городском поселении Ейского района эксплуатируется 113 км канализационных сетей, в том числе 106,5 - самотечных и 6,45 - напорных, канализационных насосных станций (КНС) – 20. Максимально-предельный фактический эксплуатационный срок службы канализационных сетей превышает нормативный в 1,42 раза, в аварийном состоянии находятся 40 % эксплуатируемых сетей. Износ сооружений составляет в среднем 60 - 70 %, оборудования 65 - 80 %.

Очистные сооружения канализации (далее – ОСК) расположены по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105.

Износ основного оборудования очистных сооружений составляет 75-80%.

Проблема замены изношенных сетей и оборудования усугубляется недостаточным финансированием. В результате снизились объемы реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Мероприятия Программы разработаны для решения задач по улучшению и повышению надежности системводоснабжения и водоотведения.

4. Развитие систем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение населения и организаций Ейского городского поселения Ейского район обеспечивается единой теплоснабжающей организацией МУП «Ейские тепловые сети». Предприятие основанное на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с постановлением главы города Ейска от 04.07.1994г. №1619.

В настоящий момент на балансе МУП «Ейские тепловые сети» числится:

Теплоснабжение:

-83 котельных с общим количеством установленных котлов- 245 ед. суммарной тепловой мощностью 245,3 Гкал/час;

-Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 94,6км.

Водоснабжение и водоотведение:

-40 скважин, 30 водонапорных бешен, 2 резервуара чистой воды, 3 насосные станции второго подъема, 2 станции очистки, 1 КНС;

-Протяженность сетей: водопроводных - 235,74 км, канализационных – 7,9 км.

Единая теплоснабжающая организация МУП «Ейские тепловые сети» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного теплоснабжения. Продажа тепловой энергии и теплоносителя обеспечивается единой теплоснабжающей организацией по заключенным договорам (контрактам) в точках поставки потребителям.

Поставка тепловой энергии и теплоносителя обеспечивается по температурному графику 110-70 °С, с учетом отклонений от температурного графика по прямой сетевой воде ± 3%, по обратной сетевой воде ± 5%. Горячее водоснабжения населению осуществляется от действующей открытой системы теплоснабжения. Качество поставки тепловой энергии и теплоносителя определяется заключенными договорами (контрактами) и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие обязательным требованиям.

Тепловые сети, а также тепловые насосные станции слабо загрязняют окружающую среду. Тепловые сети не являются источником вредного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные водоемы.

Основными техническими и технологическими проблемами в действующей системе теплоснабжения является достаточно высокий износ тепловых сетей. Необходимо развивать систему теплоснабжения поселения в целях удовлетворения спроса населения на тепловую энергию и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий на территории Ейского городского поселения Ейского района.

5. Санитарное содержание городских территорий

Одной из важных задач администрации города Ейскаявляется поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на территориях Ейского городского поселения Ейского района,которые ухудшают эстетический вид улиц и тротуаров, являются источником повышенной запыленности воздуха, ухудшают чистоту атмосферы,а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения.

В рамках работ по санитарному содержанию городских территорий необходимо очищать урны, прибордюрную зону дорог, тротуары, содержать в санитарном порядке городские скверы, парки, детские площадки, территории пляжа, лимана и отдельные территории г. Ейска, устанавливать контейнеры для сбора мусора,в зимний период проводить мероприятия, направленные на борьбу с гололедом.

В целях предупреждения возникновения коронавирусной инфекции необходимо проводить мероприятия на территории Ейского городского поселения Ейского районапо санитарной обработке улиц города и дезинфекции объектов, мест и территорий общего пользования.

6. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм

Благоустройство городской среды не может обойтись без расстановки в пространстве города малых архитектурных форм. Под малыми архитектурными формами принимаются сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, дополняющие основную застройку населенных мест. Они могут представлять собой сооружения утилитарного, декоративного или игрового, физкультурного назначения.

Малые архитектурные формы являются важным критерием для создания идеи города, формирования его образаи развития туристического кластера.  Городская среда и взаимодействие ее с человеком является одним из главных факторов формирования образа и репутации города во внешнем пространстве.

Малые архитектурные формы практически постоянно находятся в поле зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, поэтому они должны отвечать высоким требованиям современного художественного оформления и иметь качественную отделку. Они должны быть ненавязчивыми и технически совершенными, удобными, простыми и выразительными, красивыми по форме, цвету и фактуре материала, долговечными и экономичными.

На сегодняшний день на общественных территориях недостаточно скамеек, урн, элементов благоустройства для проведения досуга и отдыха населения Ейского городского поселения Ейского района. Малые архитектурные формы изнашиваются, некоторые из них требуют замены и реставрации, имеется необходимость в замене и обновлении детского игрового оборудования.

7. Озеленение

Основой правильной эксплуатации объекта озеленения является рациональная организация   
ухода за всеми насаждениями. Образцовое содержание насаждений, регулярный систематический уход   
за ними, основанный на знании биологических особенностей растений, определяют высокое декоративное   
состояние объектов озеленения, их санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное значение.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работпо валке и обрезке, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. Так же для поддержания достойного облика города весной и летом необходимо осуществлять покос травы. Скашивание травы является важным элементом поддержания порядка на территории Ейского городского поселения Ейского района. Регулярный покос травы помогает уменьшить количество сорняков, некоторые из которых несколько раз за сезон цветут и сбрасывают семена.Покос также сказывается на безопасности горожан. Весенне-летний период совпадает с сезонной активностью клещей, которые селятся на кустарниках и траве. Поэтому особенно разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев.

В сфере озеленения Ейского городского поселения Ейского района имеется ряд проблем и вопросов, а именно:

- необходимость реконструкции зеленых насаждений. Повышенная загазованность и запыленность   
воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц,   
наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, механические повреждения   
и интенсивный режим использования городских насаждений населением оказывают   
негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды, что приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения. Деревья, находящиеся в   
аварийном состоянии, создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей и гостей Ейского городского   
поселения Ейского района, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают   
санитарно-гигиенические характеристики и эстетику озелененных пространств и требуют замены.   
Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных   
фрагментов, необходим соответствующий уход (валка и обрезка);

- необходимость обрезки разросшихся крон деревьев, произрастающих под линиями электропередач   
наружного освещения. Снижение нормативного освещения проезжей части и   
тротуаров в темное время суток приводит к аварийным ситуациям, увеличивает травматизм. По этой же причине   
происходят частые обрывы электропроводов и замыкания на сетях уличного освещения, приводящие к выходу   
из строя дорогостоящей аппаратуры, что увеличивает эксплуатационные расходы по содержанию. Работы   
по обрезке деревьев зачастую проводятся только вдоль центральных дорог. Кроме того, необходимо уделять внимание зеленым насаждениям, произрастающим вдоль второстепенных дорог;

- необходимость замены кустарников, теряющих декоративную ценность, а в местах их отсутствия – дополнительная посадка;

- для предотвращения распространения сорняков на открытых площадях необходимо устройство сеяных газонов с параллельным применением вертикального озеленения.

8. Содержание мест захоронения

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения Ейского городского поселения Ейского района. Практически все население каждый год посещает кладбища, чтобы почтить память умерших родных и близких им людей, а так жес наступлением весны населением активно ведется уборка мест захоронений на кладбищах. Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам на территории кладбищ.

Кладбища, расположенные на территории Ейского городского поселения Ейского района, не соответствуютсанитарно-техническим нормам. Необходимо обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, проводить мероприятия по благоустройству территорий кладбищ, организовывать внутриквартальные проезды,осуществлять уход и санитарное содержание зеленых насаждений (валка аварийных, сухостойных деревьев), устанавливать дополнительные контейнеры.

9. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

В Ейском городском поселении Ейского района необходимо решать задачи по улучшению и повышению надежности систем электроснабжения Ейского городского поселения Ейского района, планомерностиреконструкции объектов электроэнергетики, достигших критического срока службы, технический уровень и состояние которых уже не могут быть улучшены путем проведения ремонтных работ.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности передвижения участников дорожного движения, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает   
эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения   
и получения услуг.Поэтому нельзя недооценивать проблему ветхости электрических сетей, которая особенно   
остро проявляет себя в осенне-зимний период, когда аварии в системе электроснабжения могут явиться   
причиной выхода из строя систем теплоснабжения - объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Некоторые улицы, особенно в сельских населенных пунктах, не охвачены наружным освещением.

В дополнение к социальным последствиям уменьшение количества ветхих электрических сетей и объектов электроснабжения приведет к обеспечению устойчивого экономического роста поселения, где организация и развитие новых производств возможны только при обеспечении надежного электроснабжения.

Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит потери электрической энергии в сетях, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Исходя из вышеизложенных проблем необходимо решение вопросов реконструкции, модернизации и расширения сетей уличного освещения Ейского городского поселения Ейского района с учетом внедрения новых материалов и технологий.

10. Прочее благоустройство городских территорий

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем,

требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство территории поселения является той составляющей городской среды, которая создает  
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая   
важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в городе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства.

Необходимо благоустраивать места массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на   
территории Ейского городского поселения Ейского района, производить ремонт и замену детского игрового   
и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек и т.п.

На территории Ейского городского поселения Ейского района безнадзорные животные уже давно стали составной частью экосистемы. Большое количество безнадзорных животных приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановке, у граждан возрастает риск быть укушенными такими животными, могут возникнуть очаги бешенства, помимо прочего, безнадзорные животные могут истреблять охраняемых законом различных представителей фауны. Становится очевидным, что проблема роста количества безнадзорных животных является одной из актуальных проблем.На данный момент единственным гуманнымспособом решения данной проблемы является стерилизация безнадзорных животных, которая будет способствовать уменьшению их популяции.

11. Уличное освещение

Эксплуатация осветительного оборудования требует проведения по техническому содержанию и ремонту, своевременной замены перегоревших ламп.

В осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Возникает проблема слабой освещённостинекоторых улиц города, что может являться причиной дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием   
должного освещения на улицах города.

Для содержания осветительного оборудования, его модернизации и улучшения эксплуатационных характеристик муниципальной программой предполагаются мероприятия по обслуживанию и текущему ремонтусетей уличного освещения, замена существующих светильников на новые.

12. Содержание учреждений

Данный раздел отражает расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том   
числерасходына выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными   
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, а также закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

13. Организация ритуальных услуг

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном   
деле»при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя   
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших   
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данный раздел Программы отражает расходы, связанные с организацией ритуальных услуг на территории Ейского городскогопоселения Ейского района по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), а также на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, в соответствии с Прейскурантом гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным постановлением администрации   
Ейского городского поселения № 76 от 08 февраля 2019 года; оказание услуг по транспортировке в морг   
безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района.

14. Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

В связи с передачей Ейскому городскому поселению Ейского района части полномочий муниципального образования Ейский район по участию в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также получением субсидии на выполнения этих полномочий, возникает необходимость предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по организации деятельности по накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

15. Содержание территории городского пляжа.

Городской пляж – это исторически сложившееся место массового отдыха и купания жителей и гостей города Ейска. Городской пляж располагается в границахучасткаЕйской косы города Ейска и имеет кадастровый номер 23:42:0101001:11. Согласно приказу Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 969 от 9 июня 2020 года данный земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учреждению Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» для эксплуатации и благоустройства пляжа.

Содержание переданной пляжной территории требует проведения мероприятий по санитарному содержанию и охране. Кроме того, перед началом купального сезона необходимо:

-получать в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

-обеспечивать электроснабжение, водоснабжение, водоотведение объектов, расположенных на пляже, с оборудованием таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Кроме того, пользование пляжной территорией предоставляет возможность пополнения доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района за счет предоставления в аренду объектов муниципальной собственности и торговых мест.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | | 2023 год | | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | |
| 1 | Подраздел 2.1 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Комплексное восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Приведение состояния муниципального жилого фонда в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 127,0 | 751 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | |
| 1.2 | Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда | тыс.руб. | 79,6 | 93,8 | | | | | | | 93,8 | | | | 93,8 | | | | | | | | | 83,0 | | | | 83,0 | | |
| 1.3 | Многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, подлежащим сносу и надворные постройки, расположенные в городе Ейске по ул.Энгельса, 21 | объект | 1 | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | |
| 2 | Подраздел 2.2 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение сохранности жилищного фонда, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт) | м2 | 16900 | | 16900 | | 16900 | | | | | 16900 | | | | | | | | | 16900 | | | | | 16900 | | | | |
| 2.2 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | м2 | 2767 | | 2767 | | 2767 | | | | | 2767 | | | | | | | | | 3300 | | | | | 3300 | | | | |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту | МКД | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 3 | Подраздел 2.3 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и приобретение оборудования, используемого на сетях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске | км | 0,011 | 0,350 | | | | | 0,650 | | | | | | | 0,600 | | | | | | 1,283 | | | | | 1,283 | | | |
| 3.2 | Количество отремонтированных смотровых колодцев | шт. | 36 | 36 | | | | | 36 | | | | | | | 36 | | | | | | 36 | | | | | 36 | | | |
| 3.3 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске | услуга | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.4 | Капитальный ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу г. Ейск, ул. Энгельса, 145 (электроснабжение «ВРУ-0,4 кВ» ЭПУ насосной станции подкачки воды) | объект | 1 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.5 | Ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу г. Ейск, ул. Энгельса, 145 | объект | 1 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.6 | Выполнение работ по обследованию канализационных сетей (телеметрии) с проведением промывки сетей | м | 1030 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.7 | Приобретенное насосное оборудование для ремонта водопроводно-канализационных насосных станций в г.Ейске | шт. | 2 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.8 | Техническое обследование состояния водонапорной башни в п.Береговом и п.Морском | услуга | 2 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.9 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для обеспечения водоснабжением поселка Береговой в г.Ейске | объект | 1 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.10 | Приобретение оборудования для ремонта КНС по ул. Октябрьской в г.Ейске | объект | 1 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.11 | Монтаж водонапорных башен в п.Береговом и п.Морском | объект | - | 2 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.12 | Переподключение абонентов холодного водоснабжения по ул.Шмидта г.Ейска | услуга | 1 | 1 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.13 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации в г.Ейске | услуга | - | 1 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 3.14 | Протяженность трубы, приобретенной для переподключения системы водоснабжения по ул. Шмидта г.Ейска | пог.м | - | 100 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 4 | Подраздел 2.4 «Развитие систем теплоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Развитие систем теплоснабжения Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Развитие систем теплоснабжения поселения путем внедрения энергосберегающих технологий на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Налог на имущество на объект «Котельная в п.Краснофлотский г. Ейск | тыс.руб. | 270,0 | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5 | Подраздел 2.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Улучшение санитарного и экологического состояния города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Проведение мероприятий по санитарному содержанию и уборке территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Санитарное содержание и уборка городских территорий | территорий | 56 | 56 | | | | | 56 | | | | | 56 | | | | | | | | 56 | | | | | 56 | | | |
| ликвидация стихийных свалок | т | 3500 | 3500 | | | | | 3500 | | | | | 3500 | | | | | | | | 3500 | | | | | 3500 | | | |
| откачка ливневых вод | м3 | 2500 | 2550 | | | | | 2550 | | | | | 2550 | | | | | | | | 2550 | | | | | 2550 | | | |
| выполнение работ по очистке кромки проезжей части | 1000м2 | 152,586 | 152,586 | | | | | 152,586 | | | | | 152,586 | | | | | | | | 152,586 | | | | | 152,586 | | | |
| 5.2 | Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске | территорий | 47 | 47 | | | | | 47 | | | | | 47 | | | | | | | | 47 | | | | | 47 | | | |
| 5.3 | Очистка ливневых канав | м3 | 300 | 370 | | | | | 370 | | | | | 370 | | | | | | | | 370 | | | | | 370 | | | |
| 5.4 | Текущий ремонт контейнерных площадок | м2 | 18 | 190 | | | | | 170 | | | | | 170 | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.5 | Текущий ремонт ливневой канализации | пог.м | 85,5 | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.6 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО и ПЭТ отходов | шт. | 18 | 40 | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.7 | Природоохранная документация по 5 выпускам сточных вод в водный объект в г.Ейске | услуг | 1 | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.8 | Дезинфекция объектов, мест и территорий общего пользования на территории г.Ейска | м2 | 153882 | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.9 | Обустройство контейнерной площадки ТКО по ул.Шоссейной, №5/1 в г.Ейске | м3 | 0,225 | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 5.10 | Капитальный ремонт ливневой канавы от ул.Портовая до морского порта | объект | - | 1 | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 6 | Подраздел 2.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Благоустройство мест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оплата потребления газа на мемориале «Вечный огонь» | м3 | 26280 | 26280 | | | 26280 | | | | | | 26280 | | | | | | | | 26280 | | | | | | | | | 26280 |
| 6.2 | Оплата электроэнергии объектов благоустройства | КВТ.Ч | 9300 | 9300 | | | 9300 | | | | | | 9300 | | | | | | | | 9300 | | | | | | | | | 9300 |
| 6.3 | Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию | объект | 55 | 52 | | | 58 | | | | | | 30 | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | 52 |
| 6.4 | Количество рекламной продукции и информационных табличек | шт. | 64 | - | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | |  |
| 6.5 | Техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске | объект | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 6.6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС | объект | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 6.7 | Приобретение малых архитектурных форм | шт. | 70 | 30 | | | 25 | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 6.8 | Оплата услуг по водоснабжению объектов благоустройства | м3 | 460 | 460 | | | 460 | | | | | | 460 | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | 460 |
| Оплата услуг по водоотведению объектов благоустройства | м3 | 460 | 460 | | | 460 | | | | | | 460 | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | 460 |
| 6.9 | Количество воинских захоронений охваченных работами по восстановлению (ремонту, благоустройству) | объект | - | 1 | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - |
| 7 | Подраздел 2.7 «Озеленение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения, обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Увеличение объема зеленых насаждений, обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц, уход и содержание зеленых насаждений, уход за цветниками из многолетников и однолетников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска:  Валка и обрезка деревьев  Высадка цветов  Посадка деревьев и кустарников  Покос травы  Количество выданных порубочных билетов | м3  м2  шт.  100м2  шт. | 502,4  9419,99  255  29000  200 | 300  8801,53  220  29000  200 | | | | | 300  8801,53  220  29000  200 | | | | | | 300  8801,53  220  29000  200 | | | | | | | 300  8801,53  220  29000  200 | | | | | | 300  8801,53  220  29000  200 | | |
| 8 | Подраздел 2.8 «Содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Улучшение качества содержания мест захоронений Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Площадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная услугами по санитарной уборке и содержанию | 1000м2 | 660,504 | 660,504 | | | 660,504 | | | | | | | | | | | 660,504 | | | 660,504 | | | | | | | 660,504 | | |
| 8.2 | Оплата услуг по водоснабжению кладбища | м3 | 105 | 105 | | | 105 | | | | | | | | | | | 105 | | | 105 | | | | | | | 105 | | |
| 8.3 | Устройство основания для мусорных бункеров с ограждением на территории «Нового» кладбища | шт. | 5 | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | |
| 8.4 | Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» кладбища | услуга | 4 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | - | | | | | | | - | | |
| 8.5 | Изготовление вывесок и книги регистрации захоронений | услуга | 2 | - | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | |
| 9 | Подраздел 2.9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Повышение качества предоставления услуг электроснабжения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Повышение качества предоставления услуг электроснабжения за счет реконструкции и модернизации электрических сетей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж уличного освещения в г. Ейске | объект | 15 | 15 | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | |
| 9.2 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства | объект | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 10 | Подраздел 2.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение и повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение эстетического состояния территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Повышение уровня благоустройствамест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Благоустройство детской игровой площадки по ул. Ленинградской от пер. Анапский до пер. Сочинский в г. Ейске | объект | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.2 | Благоустройство детской игровой площадки в пос. Краснофлотский | объект | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.3 | Демонтаж и перенос незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района | объект | 12 | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.4 | Количество услуг по подвозу питьевой воды для населения г. Ейска | услуга | 0 | 114 | | | | | | 114 | | | | | | | 114 | | | | | | 85 | | | | 85 | | | |
| 10.5 | Количество простерилизованных безнадзорных животных | шт. | 50 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.6 | Благоустройство территории ТОС № 49 (установка детской площадки по ул. Ленинградской) | объект | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.7 | Оценка стоимости квадратного метра торговых павильонов, расположенных на Ейской косе | услуга | 1 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.8 | Техническое заключение капитальных объектов находящихся на территории Ейской косы | услуга | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.9 | Количество изготовленного информационного материала | шт | 18242 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.10 | Аппаратно-программные комплексы обзорного видеонаблюдения | шт | 15 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.11 | Приобретение и установка оборудования на детской игровой площадке в пос.Морской | шт | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 10.12 | Оценка рыночной стоимости 1 кв.м земли, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0202107:31 для предоставления в долгосрочную аренду г.Ейске парк Горького | услуга | 1 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | |
| 11 | Подраздел 2.11 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение качественной и бесперебойной работы системы уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Оплата уличного освещения (электроэнергии) города Ейска | КВТ.Ч | 3620000 | 3620000 | | | | | | | 3620000 | | | | | | | 3620000 | | | | | | 3620000 | | | | 3620000 | | |
| 11.2 | Оплата уличного освещения (электроэнергии) поселков | КВТ.Ч | 180000 | 180000 | | | | | | | 180000 | | | | | | | 180000 | | | | | | 180000 | | | | 180000 | | |
| 11.3 | Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию | км  светильни  ков | 230  7000 | 230  7000 | | | | | | | 230  7000 | | | | | | | 230  7000 | | | | | | 230  7000 | | | | 230  7000 | | |
| 11.4 | Количество услуг по лабораторным испытаниям электрооборудования, выдачи технических условий, техническому надзору | услуга | 16 | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | 18 | | |
| 12 | Подраздел 2.12 «Содержание учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Выполнение функций органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, а также закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 12.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 12.3 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | % | 100 | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| 13 | Подраздел 2.13 «Организация ритуальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Решение вопросов, связанных с организацией ритуальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района | человек | 24 | 34 | | | | 34 | | | | | | | | | | | 34 | | 34 | | | | | | | | 34 | |
| 13.2 | Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района | человек | 38 | 55 | | | | 55 | | | | | | | | | | | 55 | | 55 | | | | | | | | 55 | |
| 14 | Подраздел 2.14 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Решение вопросов, связанных с деятельностью по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по организации деятельности по накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | | | | - | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | |
| 15 | Подраздел 2.15 «Содержание территории городского пляжа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: содержание территории городского пляжа; увеличение доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: выполнение мероприятий по содержанию территории городского пляжа; предоставление в аренду торговых точек на территории городского пляжа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории | кв.м | 24878 | 24878 | | | | 24878 | | | | | | | | | | | 24878 | | 24878 | | | | | | | | 24878 | |
| 15.2 | Неналоговые поступления в городской бюджет | тыс.руб. | 5698,6 | 10119,3 | | | | 10357,9 | | | | | | | | | | | 10615,9 | | 10500,0 | | | | | | | | 10500,0 | |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации мероприятий Программы – 2020-2025 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования программы 1 050 891,6 тысяч рублей, из них 1 048 455,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 1 658,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 777,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам реализации:  2020 год – 172 759,6 тыс. рублей, в том числе:  171 347,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  1 412,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2021 год – 174 189,7 тыс. рублей, в том числе:  173 166,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;  245,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  777,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  2022 год – 178 603,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2023 год – 175 266,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2024 год – 175 036,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2025 год – 175 036,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  Финансирование за счет средств краевого и федерального бюджетов осуществляется в рамках подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 975 от 19 октября 2015 года, а так же согласно постановлений Законодательного Собрания Краснодарского края №2936-П от 28 февраля 2007 года «О краевом конкурсе на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления", № 1665-П от 25 марта 2020 года "Об итогах краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" в 2019 году". |
|  |

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Источник финансиро-вания | | Объем финансиро-вания | | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Исполнитель программных мероприятий | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. |  | | | |
| 1 | Подраздел 7.1 «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | | | Всего: | | 2155,5 | | 804,0 | 751,5 | | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | 300,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства  (далее - УЖКХ) | | | |
| местный бюджет | | 2155,5 | | 804,0 | 751,5 | | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда | | | Всего: | | 527,0 | | 79,6 | 93,8 | | 93,8 | 93,8 | | 83,0 | | 83,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 527,0 | | 79,6 | 93,8 | | 93,8 | 93,8 | | 83,0 | | 83,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3 | Снос многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, подлежащим сносу и надворных построек, расположенных в городе Ейске по ул.Энгельса, 21 | | | Всего: | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7. 1 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | | | | Всего: | | 2952,5 | | 1153,6 | 845,3 | | 93,8 | 93,8 | | 383,0 | | 383,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 2952,5 | | 1153,6 | 845,3 | | 93,8 | 93,8 | | 383,0 | | 383,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 2 | Подраздел 7.2 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт) | | | Всего: | | 6387,7 | | 984,2 | 1080,7 | | 1080,7 | 1080,7 | | 1080,7 | | 1080,7 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 6387,7 | | 984,2 | 1080,7 | | 1080,7 | 1080,7 | | 1080,7 | | 1080,7 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | | | Всего: | | 1138,3 | | 168,8 | 182,7 | | 182,7 | 182,7 | | 210,7 | | 210,7 | УИЗО | | | |
| местный бюджет | | 1138,3 | | 168,8 | 182,7 | | 182,7 | 182,7 | | 210,7 | | 210,7 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | | | Всего: | | 17536,1 | | 3161,2 | 3326,0 | | 3743,0 | 4305,9 | | 1500,0 | | 1500,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 17536,1 | | 3161,2 | 3326,0 | | 3743,0 | 4305,9 | | 1500,0 | | 1500,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.2 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | Всего: | | 25062,1 | | 4314,2 | 4589,4 | | 5006,4 | 5569,3 | | 2791,4 | | 2791,4 |  | | | |
| местный бюджет | | 25062,1 | | 4314,2 | 4589,4 | | 5006,4 | 5569,3 | | 2791,4 | | 2791,4 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 3 | Подраздел 7.3 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске» | | | Всего: | | 32136,0 | | 124,1 | 3307,9 | | 7124,5 | 6179,5 | | 7700,0 | | 7700,0 | Муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства»  (далее - МКУ «ЦГХ») | | | |
| местный бюджет | | 32136,0 | | 124,1 | 3307,9 | | 7124,5 | 6179,5 | | 7700,0 | | 7 700,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт смотровых колодцев | | | Всего: | | 1925,2 | | 425,2 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1925,2 | | 425,2 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.3 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске | | | Всего: | | 795,0 | | 0,0 | 100,0 | | 375,0 | 320,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 795,0 | | 0,0 | 100,0 | | 375,0 | 320,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.4 | Капитальный ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу г. Ейск, ул. Энгельса, 145 | | | Всего: | | 122,0 | | 122,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 122,0 | | 122,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.5 | Ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной по адресу г. Ейск, ул. Энгельса, 145; строительный контроль | | | Всего: | | 1711,3 | | 1711,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 1711,3 | | 1711,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.6 | Выполнение работ по обследованию канализационных сетей (телеметрии) с проведением промывки сетей | | | Всего: | | 598,0 | | 598,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 598,0 | | 598,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.7 | Приобретение насосного оборудования для ремонта водопроводно-канализационных насосных станций в г.Ейске | | | Всего: | | 187,5 | | 187,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 187,5 | | 187,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.8 | Проведение технического обследования состояния водонапорной башни в п. Береговом и п. Морском | | | Всего: | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.9 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для обеспечения водоснабжением поселка Береговой в г.Ейске | | | Всего: | | 47,7 | | 47,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 47,7 | | 47,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.10 | Приобретение оборудования для ремонта КНС по ул. Октябрьской в г.Ейске | | | Всего: | | 1238,9 | | 1238,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1238,9 | | 1238,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.11 | Монтаж водонапорных башен в п. Береговом и п. Морском | | | Всего: | | 1144,9 | | 0,0 | 1144,9 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1144,9 | | 0,0 | 1144,9 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.12 | Переподключение абонентов холодного водоснабжения по ул. Шмидта г.Ейска | | | Всего: | | 1099,1 | | 299,1 | 800,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1099,1 | | 299,1 | 800,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.13 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации в г.Ейске | | | Всего: | | 3997,0 | | 0,0 | 3997,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 3997,0 | | 0,0 | 3997,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 3.14 | Приобретение материалов (трубы) для переподключения системы водоснабжения по ул. Шмидта г.Ейска | | | Всего: | | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| ИТОГО по подразделу 7.3 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | | | Всего: | | 45352,6 | | 4803,8 | 9949,8 | | 7799,5 | 6799,5 | | 8000,0 | | 8000,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 45352,6 | | 4803,8 | 9949,8 | | 7799,5 | 6799,5 | | 8000,0 | | 8000,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 4 | Подраздел 7.4 «Развитие систем теплоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Налог на имущество на объект «Котельная в п.Краснофлотский г. Ейск» | | | Всего: | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.4 «Развитие систем теплоснабжения» | | | | Всего: | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 5 | Подраздел 7.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Санитарное содержание и уборка городских территорий, ликвидация стихийных свалок, откачка ливневых вод, выполнение работ по очистке кромки проезжей части | | | Всего: | | 253204,9 | | 42502,3 | 38402,6 | | 42000,0 | 43700,0 | | 43300,0 | | 43300,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 253204,9 | | 42502,3 | 38402,6 | | 42000,0 | 43700,0 | | 43300,0 | | 43300,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.2 | Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске | | | Всего: | | 96504,1 | | 15498,4 | 16005,7 | | 17000,0 | 17000,0 | | 15500,0 | | 15500,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 96504,1 | | 15498,4 | 16005,7 | | 17000,0 | 17000,0 | | 15500,0 | | 15500,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.3 | Очистка ливневых канав | | | Всего: | | 7189,9 | | 1189,9 | 1200,0 | | 1200,0 | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 7189,9 | | 1189,9 | 1200,0 | | 1200,0 | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.4 | Текущий ремонт контейнерных площадок | | | Всего: | | 1168,3 | | 10,9 | 357,4 | | 400,0 | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1168,3 | | 10,9 | 357,4 | | 400,0 | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.5 | Текущий ремонт ливневой канализации | | | Всего: | | 242,3 | | 242,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 242,3 | | 242,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.6 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО и ПЭТ отходов | | | Всего: | | 2155,1 | | 304,0 | 651,1 | | 600,0 | 600,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 2155,1 | | 304,0 | 651,1 | | 600,0 | 600,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.7 | Разработка природоохранной документации по 5 выпускам сточных вод в водный объект в г.Ейске | | | Всего: | | 647,7 | | 647,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 647,7 | | 647,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.8 | Выполнение работ по дезинфекции объектов, мест и территорий общего пользования на территории г.Ейска (приобретение дезинфицирующих средств для обработки территории Ейского городского поселения Ейского района, отпуск питьевой воды в подвижную тару для проведения работ по санитарной обработке улиц г.Ейска, транспортные услуги для проведения работ по санитарной обработке улиц города Ейска) | | | Всего: | | 602,8 | | 602,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 602,8 | | 602,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.9 | Обустройство контейнерной площадки ТКО по ул.Шоссейной, №5/1 в г.Ейске | | | Всего: | | 13,2 | | 13,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 13,2 | | 13,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.10 | Капитальный ремонт ливневой канавы от ул.Портовая до морского порта | | | Всего: | | 750,0 | | 0,0 | 750,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 750,0 | | 0,0 | 750,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5.11 | Административное наказание в сфере природопользования | | | Всего: | | 80,0 | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 80,0 | | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | | | Всего: | | 362558,3 | | 61091,5 | 57366,8 | | 61200,0 | 62900,0 | | 60000,0 | | 60000,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 362558,3 | | 61091,5 | 57366,8 | | 61200,0 | 62900,0 | | 60000,0 | | 60000,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 6 | Подраздел 7.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оплата потребления газа на мемориале «Вечный огонь» | | | Всего: | | 1254,4 | | 217,4 | 207,4 | | 207,4 | 207,4 | | 207,4 | | 207,4 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1254,4 | | 217,4 | 207,4 | | 207,4 | 207,4 | | 207,4 | | 207,4 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.2 | Электроэнергия объектов благоустройства | | | Всего: | | 683,4 | | 112,9 | 111,9 | | 116,4 | 116,4 | | 112,9 | | 112,9 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 683,4 | | 112,9 | 111,9 | | 116,4 | 116,4 | | 112,9 | | 112,9 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.3 | Выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района | | | Всего: | | 21677,1 | | 4229,6 | 3194,7 | | 5625,2 | 627,6 | | 4000,0 | | 4000,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 21677,1 | | 4229,6 | 3194,7 | | 5625,2 | 627,6 | | 4000,0 | | 4000,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.4 | Приобретение рекламной продукции, изготовление информационных табличек | | | Всего: | | 24,7 | | 24,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 24,7 | | 24,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.5 | Техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске | | | Всего: | | 33,7 | | 2,2 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 12,0 | | 12,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 33,7 | | 2,2 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 12,0 | | 12,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС | | | Всего: | | 953,6 | | 142,1 | 170,5 | | 170,5 | 170,5 | | 150,0 | | 150,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 953,6 | | 142,1 | 170,5 | | 170,5 | 170,5 | | 150,0 | | 150,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.7 | Приобретение малых архитектурных форм | | | Всего: | | 2007,1 | | 570,1 | 237,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 2007,1 | | 570,1 | 237,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.8 | Водоснабжение и водоотведение объектов благоустройства | | | Всего: | | 576,3 | | 113,7 | 76,0 | | 78,0 | 81,0 | | 113,8 | | 113,8 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 576,3 | | 113,7 | 76,0 | | 78,0 | 81,0 | | 113,8 | | 113,8 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.9 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений | | | Всего: | | 1065,8 | | 0,0 | 1065,8 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 42,6 | | 0,0 | 42,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 245,6 | | 0,0 | 245,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 777,6 | | 0,0 | 777,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6.10 | Оплата по исполнительному листу | | | Всего: | | 43,4 | | 43,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 43,4 | | 43,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | | | Всего: | | 28319,5 | | 5456,1 | 5065,8 | | 6500,0 | 1505,4 | | 4896,1 | | 4896,1 |  | | | |
| местный бюджет | | 27296,3 | | 5456,1 | 4042,6 | | 6500,0 | 1505,4 | | 4896,1 | | 4896,1 |  | | | |
| краевой бюджет | | 245,6 | | 0,0 | 245,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 777,6 | | 0,0 | 777,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 7 | Подраздел 7.7 «Озеленение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Содержание зеленых насаждений на территории г.Ейска | | | Всего: | | 91283,4 | | 11283,4 | 14000,0 | | 13000,0 | 13000,0 | | 20000,0 | | 20000,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 91283,4 | | 11283,4 | 14000,0 | | 13000,0 | 13000,0 | | 20000,0 | | 20000,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7. 7 «Озеленение» | | | | Всего: | | 91283,4 | | 11283,4 | 14000,0 | | 13000,0 | 13000,0 | | 20000,0 | | 20000,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 91283,4 | | 11283,4 | 14000,0 | | 13000,0 | 13000,0 | | 20000,0 | | 20000,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 8 | Подраздел 7.8 «Содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Санитарная уборка и содержание кладбищ | | | Всего: | | 9986,1 | | 1570,8 | 1983,3 | | 1826,0 | 1406,0 | | 1600,0 | | 1600,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 9986,1 | | 1570,8 | 1983,3 | | 1826,0 | 1406,0 | | 1600,0 | | 1600,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8.2 | Содержание мест захоронения (водоснабжение кладбища) | | | Всего: | | 40,8 | | 6,5 | 6,7 | | 6,9 | 7,1 | | 6,8 | | 6,8 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 40,8 | | 6,5 | 6,7 | | 6,9 | 7,1 | | 6,8 | | 6,8 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8.3 | Устройство основания для мусорных бункеров с ограждением на территории «Нового» кладбища | | | Всего: | | 176,0 | | 176,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 176,0 | | 176,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8.4 | Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» кладбища | | | Всего: | | 34,0 | | 4,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 34,0 | | 4,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8.5 | Изготовление вывесок и книги регистрации захоронений | | | Всего: | | 33,3 | | 33,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 33,3 | | 33,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.8 «Содержание мест захоронения» | | | | Всего: | | 10270,2 | | 1790,6 | 2000,0 | | 1842,9 | 1423,1 | | 1606,8 | | 1606,8 |  | | | |
| местный бюджет | | 10270,2 | | 1790,6 | 2000,0 | | 1842,9 | 1423,1 | | 1606,8 | | 1606,8 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 9 | Подраздел 7.9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж уличного освещения в г. Ейске | | | Всего: | | 17131,3 | | 2931,3 | 3200,0 | | 3000,0 | 3000,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 17131,3 | | 2931,3 | 3200,0 | | 3000,0 | 3000,0 | | 2500,0 | | 2500,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 9.2 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства | | | Всего: | | 24150,5 | | 2350,5 | 800,0 | | 3500,0 | 3500,0 | | 7000,0 | | 7000,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 24150,5 | | 2350,5 | 800,0 | | 3500,0 | 3500,0 | | 7000,0 | | 7000,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7. 9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | | | Всего: | | 41281,8 | | 5281,8 | 4000,0 | | 6500,0 | 6500,0 | | 9500,0 | | 9500,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 41281,8 | | 5281,8 | 4000,0 | | 6500,0 | 6500,0 | | 9500,0 | | 9500,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 10 | | | Подраздел 7.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | Благоустройство детской игровой площадки по ул. Ленинградской от пер. Анапский до пер. Сочинский в г. Ейске | Всего: | | 656,6 | | 656,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 656,6 | | 656,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.2 | | | Благоустройство детской игровой площадки в пос. Краснофлотский | Всего: | | 70,6 | | 70,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 70,6 | | 70,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.3 | | | Демонтаж и перенос незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | | 926,0 | | 200,0 | 242,0 | | 242,0 | 242,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 926,0 | | 200,0 | 242,0 | | 242,0 | 242,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.4 | | | Оказание услуг по подвозу питьевой воды для населения г.Ейска | Всего: | | 1084,0 | | 0,0 | 228,0 | | 228,0 | 228,0 | | 200,0 | | 200,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1084,0 | | 0,0 | 228,0 | | 228,0 | 228,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.5 | | | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных (включая услуги по стерилизации и передержке) | Всего: | | 498,0 | | 498,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 498,0 | | 498,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.6 | | | Благоустройство территории ТОС № 49 (установка детской площадки по ул. Ленинградской) | Всего: | | 212,5 | | 212,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 212,5 | | 212,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.7 | | | Оценка стоимости квадратного метра торговых павильонов, расположенных на Ейской косе | Всего: | | 120,0 | | 10,0 | 30,0 | | 40,0 | 40,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 120,0 | | 10,0 | 30,0 | | 40,0 | 40,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.8 | | | Техническое заключение капитальных объектов находящихся на территории Ейской косы | Всего: | | 9,8 | | 9,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 9,8 | | 9,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.9 | | | Изготовление информационного материала | Всего: | | 106,0 | | 106,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 106,0 | | 106,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.10 | | | Приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | Всего: | | 228,7 | | 228,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 228,7 | | 228,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.11 | | | Приобретение и установка оборудования на детской игровой площадке в пос.Морской | Всего: | | 1200,0 | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 1200,0 | | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10.12 | | | Оценка рыночной стоимости 1 кв.м земли, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0202107:31 для предоставления в долгосрочную аренду г.Ейске парк Горького | Всего: | | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | | | Всего: | | 5122,2 | | 3202,2 | 500,0 | | 510,0 | 510,0 | | 200,0 | | 200,0 |  | | | |
| местный бюджет | | 3709,7 | | 1789,7 | 500,0 | | 510,0 | 510,0 | | 200,0 | | 200,0 |  | | | |
| краевой бюджет | | 1412,5 | | 1412,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 11 | Подраздел 7.11 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Уличное освещение (электроэнергия) города Ейска | | | Всего: | | 183033,1 | | 29095,7 | 30240,0 | | 31003,0 | 31852,0 | | 30421,2 | | 30421,2 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 183033,1 | | 29095,7 | 30240,0 | | 31003,0 | 31852,0 | | 30421,2 | | 30421,2 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11.2 | Уличное освещение (электроэнергия) поселков | | | Всего: | | 10832,2 | | 1674,4 | 1760,0 | | 1897,0 | 2048,0 | | 1726,4 | | 1726,4 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 10832,2 | | 1674,4 | 1760,0 | | 1897,0 | 2048,0 | | 1726,4 | | 1726,4 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11.3 | Техобслуживание сетей уличного освещения поселков, г.Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района | | | Всего: | | 80303,5 | | 13584,5 | 13553,0 | | 13603,0 | 13563,0 | | 13000,0 | | 13000,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 80303,5 | | 13584,5 | 13553,0 | | 13603,0 | 13563,0 | | 13000,0 | | 13000,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11.4 | Лабораторные испытания электрооборудования. Выдача технических условий. Технические присоединения. Технический надзор. | | | Всего: | | 1957,2 | | 457,2 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 1957,2 | | 457,2 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11.5 | Оплата по решению Арбитражного суда за безучетное потребление электроэнергии в пользу АО "НЭСК" | | | Всего: | | 98,8 | | 98,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 98,8 | | 98,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.11 «Уличное освещение» | | | | Всего: | | 276244,8 | | 44910,6 | 45853,0 | | 46803,0 | 47763,0 | | 45447,6 | | 45447,6 |  | | | |
| местный бюджет | | 276244,8 | | 44910,6 | 45853,0 | | 46803,0 | 47763,0 | | 45447,6 | | 45447,6 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 12 | Подраздел 7.12 «Содержание учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | | Всего: | | 35126,4 | | 5869,9 | 6192,5 | | 6183,2 | 6178,4 | | 5351,2 | | 5351,2 | УЖКХ | | | |
| местный бюджет | | 35126,4 | | 5869,9 | 6192,5 | | 6183,2 | 6178,4 | | 5351,2 | | 5351,2 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 12.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | Всего: | | 110310,8 | | 19574,9 | 19427,1 | | 19264,4 | 19123,6 | | 16460,4 | | 16460,4 | МКУ «ЦГХ» | | | |
| местный бюджет | | 110310,8 | | 19574,9 | 19427,1 | | 19264,4 | 19123,6 | | 16460,4 | | 16460,4 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 12.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | | Всего: | | 674,7 | | 674,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Администрация | | | |
| местный бюджет | | 674,7 | | 674,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.12 «Содержание учреждений» | | | | Всего: | | 146111,9 | | 26119,5 | 25619,6 | | 25447,6 | 25302,0 | | 21811,6 | | 21811,6 |  | | | |
| местный бюджет | | 146111,9 | | 26119,5 | 25619,6 | | 25447,6 | 25302,0 | | 21811,6 | | 21811,6 |  | | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |
| 13 | Подраздел 7.13 «Организация ритуальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших) на территории Ейского городского поселения Ейского района | | | Всего: | | 1186,1 | | 186,1 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | | 1186,1 | | 186,1 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 13.2 | «Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | Всего: | | 1146,7 | | 146,7 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | | 1146,7 | | 146,7 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| ИТОГО по подразделу 7.13 «Организация ритуальных услуг» | | | | Всего: | | 2332,8 | | 332,8 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | |  | |
| местный бюджет | | 2332,8 | | 332,8 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |
| 14 | | Подраздел 7.14 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению на организацию деятельности по накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | | | Всего: | 1000,0 | 500,0 | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1000,0 | 500,0 | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| ИТОГО по подразделу 7.14 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | | | | Всего: | 1000,0 | 500,0 | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| местный бюджет | 1000,0 | 500,0 | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| 15 | | | Подраздел 7.15 «Содержание территории городского пляжа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | | Содержание территории городского пляжа | | Всего: | 12749,5 | 2249,5 | | | 3500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 12749,5 | 2249,5 | | | 3500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| ИТОГО по подразделу 7.15 «Содержание территории городского пляжа» | | | | | Всего: | 12749,5 | 2249,5 | | | 3500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| местный бюджет | 12749,5 | 2249,5 | | | 3500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| ИТОГО муниципальной программе: | | | | | Всего: | 1050891,6 | 172759,6 | | | 174189,7 | 178603,2 | | 175266,1 | | 175036,5 | 175036,5 | | | |  | |
| местный бюджет | 1048455,9 | 171347,1 | | | 173166,5 | 178603,2 | | 175266,1 | | 175036,5 | 175036,5 | | | |  | |
| краевой бюджет | 1658,1 | 1412,5 | | | 245,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| Федеральный бюджет | 777,6 | 0,0 | | | 777,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | |

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского   
поселенияЕйского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального   
хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии с   
отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского района и   
подрядных организаций.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы в соответствии с Типовой

методикой. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, не позднее 1 марта, следующего заистекшим.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору Программы

информацию об исполнении мероприятий Программы для формирования доклада о ходе реализации Программы, включая оценку эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в докладе о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации».

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства Ю.М. Гурина